**斗南社区彩龙村安置房项目**

（1）基本情况

项目位于斗南街道，由昆明滇池投资有限责任公司实施，建成后用于斗南社区彩龙村居民安置。项目总用地面积15929.07㎡（约23.89 亩），地上建筑面积19314㎡，城市棚户区改造共计188套，于2016年5月开工建设。

### （2）进展情况

项目于2016年5月开工建设，所有主体工程建设已完成，基础配套设施已基本完成，绿化、水、电工程正进行收尾。