附件2

呈贡区2018年度水淹点治理资金绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

呈贡区水淹点治理资金主要用于雨季开展防洪抢险，水淹点治理，应急处置等项目的经费支出。为确保全区防汛安全，支持社区开展水淹隐患点治理，排水沟渠清淤、除障工作，经水务局办公会议研究，决定将区级配套的20.00万元水淹点治理资金全部下拨到六个街道办事处，用于田间村内排水沟渠清淤除障工作，截至12月17日已全部下拨给六个街道办事处资金20.00万元。

项目建设单位分别为乌龙街道办事处乌龙社区居民委员会，雨花街道办事处雨花社区居民委员会，项目监督单位为呈贡区防汛抗旱指挥部办公室。

- （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

汛期开展辖区内防洪沟渠整治和清淤除障，淹积水点整治工程，在小（二）型以上水库安装三个责任人公示牌，提高防洪安全，保护社区群众的生命和财产安全，推动文明社区、和谐社区建设，提高水库管理水平，接受社会监督。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金：

工程项目治理资金采取区级给予补助，其余自筹的方式进行筹集。

- （二）项目资金实际使用情况分析

1、上可乐社区防洪沟渠整治和清淤除障工程

计划对社区村庄周边460.0米防洪排水沟渠进行整治；对龙王庙沟上段实施清淤、除障工作，扩宽、清淤排水沟渠1800米、开挖土方4500立方米。经区防汛抗旱指挥部研究决定，补助该项目工作经费10.0万元。区水务局及时将补助资费一次性下拨到街道办事处，街道办事处再转拨到社区居委会帐户。

2、雨花社区捞鱼河淹积水点整治工程雨花社区捞鱼河（老昆洛路上段）

计划清除该段187米河道淤泥；对靠雨花村一侧的187米河堤进行削坡并加高1.50米；拆除河道原砼挡河坝1座。工程预算价 138066.00 元，经区防汛抗旱指挥部研究决定，补助工作经费8.0万元。区水务局及时将补助资费一次性下拨到街道办事处，由街道办事处负责管理使用。

3、小（二）型以上水库三个责任人公示牌

按照省防汛办及相关防汛会议的工作要求，需在小（二）型以上水库安装三个责任人公示牌，接受社会监督，保障防汛安全，投资4800.00元。

- （三）项目资金管理情况：

建设项目主管单位为三个街道办事处，补助资金由社区负责管理使用，工程款由施工单位申报，经社区相关人员审批后按工程进度支付。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

清淤清障工作由受益的三个社区居民委员会负责组织实施。

（二）项目管理情况

由主管的街道、受益社区居民委员会组织专人对工程进度、施工质量、建设内容进行管理。按工程进度支付工程款，完工后及时投入使用、发挥工程效益。

- 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、上可乐社区防洪沟渠整治和清淤除障工程

工程项目于2018年3月1日开工，2018年7月24日完工。完成社区内村边防洪沟渠明暗沟436米，龙王庙沟上段清淤1800余米，开挖土方1万余立方米，浇筑砼100立方米，石方90立方米。工程完工后可有效的保证村庄民族文化活动广场周边低凹地带民房的防洪安全，减轻850余亩农田洪涝灾害问题。

2、雨花社区捞鱼河（老昆洛路上段）淹积水点整治工程：

清除该段187米河道淤泥；对雨花村一侧的187米河堤进行削坡并加高1.50米；3.拆除河道原砼拦河坝1座。

3、小（二）型以上水库三个责任人公示牌

在呈贡区10座小（二）型水库制作安装10块三个责任人公示牌。

2018年区级配套的水淹点治理资金20.00万元，已使用18.48万元。

- 五、其他需要说明的问题

无

- 六、项目评价工作情况

依据项目实施情况，结合实地核查进行项目评价，评价项目绩效发挥较好，值评分94分。

昆明市呈贡区防汛抗旱指挥部办公室

2019年3月21日