呈贡区2018年“两退两还”土地租金

支出绩效自评报告

一、项目基本概况

按照市委九届四次全会精神和昆明市滇池流域水环境综合治理指挥部办公室《关于在滇池外海开展“两退两还”生态建设的通知》精神，为全面推动环湖生态恢复与建设，实现环湖生态两年闭合工程，以“两退两还”（退塘、退耕，还湖、还湿）为重点，建设湖岸亲水型湿地和湖滨林带，逐步形成良性的湖滨生态系统，呈贡区政府在滇池保护界桩外延100米范围内向乌龙街道上可乐、下可乐、乌龙、松花4个社区租用土地，总面积为734.658亩，土地按照每亩1万元支付土地租金，到位资金合计734.658万元。2018年10月份对下可乐258.342亩土地进行一次性补偿，土地按照每亩1万元支付，合计258.342万元。按照区财政局规定，我局填报了《预算调整表》，进行年度预算调减，故扣除下可乐的土地租用款258.342万元，返回财政。至今仍有乌龙476.316亩土地未收储，土地按照每亩1万元支付土地租金，合计476.316万元，租地款项已拨付。

- 二、项目资金使用及管理情况

- 上可乐、下可乐、乌龙、松花社区居委会根据租地协议面积，按照相关支付标准上报资金申请到乌龙街道办事处，由街道提交资金拨付请示到相关部门，经水务局负责人及分管领导等审批同意后拨付项目资金。上可乐社区、乌龙社区及松花社区确认后，经社区党委会会议，按照社区的收入减去社区基本支出后再结合人均分配。

三、项目组织实施情况

项目审批概算总投资734.658万元，到位资金734.658万元，全部为区财政公共预算资金。

滇管科结合实际工作情况，做好预算编制所需资料的前期准备，为确保下一年度计划的实施，提前研究与规划，按时、按质、按量完成工作任务。

四、项目绩效情况

“两退两还”项目的实施促使失地农户到滇池流域以外租用土地种植蔬菜、花卉、苗圃等，在原有的农田基础上增加了种植面积，促进了农业及第三产业的发展。

长期以来，滇池流域耕地用于种植花卉、蔬菜等作物，化肥、农药的大量施用和农田废弃物、养殖业排泄物等造成了严重的农业面源污染。“两退两还”项目的实施减少了由化肥、农药、农田废弃物等带来的污染问题，为保护滇池流域生态环境，确保现代新昆明建设持续协调发展奠定了良好的物质基础。

五、其他需要说明的问题

目前，各项工作正井然有序地开展着。下一步将按照工作计划及资金支付使用流程，按期依规支付各项资金。

我局将继续做好辖区内滇池湖滨生态建设用地流转及流转费兑付等工作，确保土地用于滇池湖滨生态建设，巩固和提升呈贡区生态建设取得的成效。

呈贡区水务局滇管科

2019年3月19日