附件4-2:

2017年森林植被恢复费（用于省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目）“支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“省市联动•绿化昆明•共建春城”呈区面山绿化项目，总建设规模4770亩，分布在我区洛龙、吴家营2个街道办事处4个社区居委会的8个地块，涉及46家省市共建单位。项目涉及昆明火车新南站、中共昆明市委党校呈贡校区两个大的区域，其中：昆明火车新南站片区涉及白龙潭、刘家营、柏枝营3个社区居委会的7个地块，面积4170亩（其中：青草山一号600亩，青草山二号750亩，大尖山一号200亩，大尖山二号250亩，大大尖山三号470亩，白龙潭山940亩，马卡山960亩）；市委党校呈贡校区涉及缪家营社区居委会的1个地块，面积600亩。

（二）项目绩效目标

完成“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目4770亩面积的补植补造、抚育管养及成果巩固任务，实现基本郁闭成林目标。

（三）目标实现情况

截至2018年12月31日，我局已完成“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目4770亩面积的补植补造、抚育管养及成果巩固任务，占总任务的100.00%，实现基本郁闭成林目标。

二、项目资金使用及管理情况

根据市财政局、市林业局《关于下达2017年森林植被恢复费支出资金的通知》昆财农（2017）217号，涉及143万元，该资金我局全部用于省市联动项目2018年度工程款支付，无结余。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、前期准备及招投标工作

为确保工作质量，项目采取3331方式实施，整个项目的可研、立项、作业设计、造价编制、监理、绿化施工招标等前期每个工作环节，均严格按程序报批，按规定执行，做到公开、公正、透明。整个项目的招投标工作历时8个月的时间，其中：项目的可研、立项、规划设计、造价编制、监理、绿化施工招标已经用时6个月，从2015年6月23日开始至12月23日止。

2、竣工验收

各施工标段于2015年12月底正式全面启动实施，所有地块的造林任务均在2016年按时按质完成，区级于2016年8月组织自查验收，各标段完成树木种植总面积4770亩，占4770亩总目标任务的100.00%，并于2016年11月份通过市级验收。2017年至2019年为该项目的“3331”管护期。

（二）项目管理情况分析

为了保障项目的正常实施，确保工程质量，造林分指挥部印发了《“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目工作管理规定的通知》以及《关于进一步加强各施工标段安全隐患排查及安全文明施工管理的通知》。

我局向社会购买服务，请专监测机构对省市联动呈贡面山绿化4770亩绿化施工范围进行山体变形、挡墙及边坡的安全监测，重点对白龙潭山挡墙和五采区治理进行不间断地质灾害实时监测。

为确保“省市联动•绿化昆明•共建春城”呈贡区面山绿化和森林抚育目标、任务和质量成效的落实完成，及时兑现造林绿化及森林抚育补助资金，落实工作责任。特制定“省市联动•绿化昆明•共建春城”呈贡区面山绿化项目各施工标段“3331”管养综合成效检查工作方案。我局向社会购买服务，由有资质第三方专业机构对省市联动呈贡区面山绿化管养成效进行检查核查评估。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

1、管护人员从周边社区聘请，促进农民增收率或增收额；

2、资金支出控制在项目预算控制数内。

（二）项目的效率性分析

1、按时限完成该项目呈贡区面山绿化“3331”年度抚育管护任务；

2、抚育成效达到了预定标准。

（三）项目的有效性分析

1、管护人员从周边社区聘请，带动就业增长率；

2、安全生产事故发生率降低；

3、有效提高全区的森林覆盖率。

（四）项目的可持续性分析

项目后续运行及成效发挥的可持续性无不良情况。

五、存在的问题

由于该项目是连续性建设项目，2017年至2019年为新造林管护期，结余资金，计划于次年支付。在资金管理使用方面，分配合理、公平公正，拨付及时，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，有无截留、挪用等现象。

昆明市呈贡区农林局

2019年5月3日