附件4-2:

2018年联动面山示范造林和路域面山绿化优化造林

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目概况

呈贡区2017年林业生态建设营造林项目--面山绿化示范造林工程，总建设规模500亩，分布在国有新城林场三联塘林区和青松岭林区，其中：三联塘林区造林100亩，青松岭林区造林400亩。

（二）项目绩效目标

完成呈贡区2017年林业生态建设营造林项目--面山绿化示范造林工程500亩面积的造林任务。

（三）目标实现情况

截至2018年12月31日，我局已完成呈贡区2017年林业生态建设营造林项目--面山绿化示范造林工程500亩面积的造林任务。

二、项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况

据统计，2018年共计到位市级2017年联动面山示范造林和路域面山绿化优化造林补助资金500万元。

2、资金预拨情况

据统计，截至2018年12月31日止，2018年联动面山示范造林和路域面山绿化优化造林补助资金共计支出101万元，累计支出397.42万元，用于项目工程款的预拨支付，还有102.58万元结余资金尚未支出使用。由于该项目是连续性建设项目，2019年至2020年为新造林管护期，结余资金计划于后续两年按照“3331”管理规定支付。

三、项目组织实施情况

1、前期准备及招投标工作

为确保工作质量，项目采取3331方式实施，整个项目的可研、立项、作业设计、造价编制、监理、绿化施工招标等前期每个工作环节，均严格按程序报批，按规定执行，做到公开、公正、透明。

2、竣工验收

各施工标段于2017年6月正式全面启动实施，所有地块的造林任务均在2017年按时按质完成，各标段完成树木种植总面积500亩，占500亩总目标任务的100.00%，并于2017年11月份通过市级验收。2018年该项目的“3331”管护已通过验收。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

1、管护人员从周边社区聘请，促进农民增收率或增收额；

2、资金支出控制在项目预算控制数内。

（二）项目的效率性分析

1、按时限完成该项目呈贡区面山绿化“3331”年度抚育管护任务；

2、抚育成效达到了预定标准。

（三）项目的有效性分析

1、管护人员从周边社区聘请，带动就业增长率；

2、安全生产事故发生率降低；

3、有效提高全区的森林覆盖率。

（四）项目的可持续性分析

项目后续运行及成效发挥的可持续性无不良情况。

五、存在的问题

由于该项目是连续性建设项目，2019年至2020年为新造林管护期，结余资金，计划于后续两年按照“3331”管理规定支付。在资金管理使用方面，分配合理、公平公正，拨付及时，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，有无截留、挪用等现象。

昆明市呈贡区农林局

2019年4月3日