昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局

档案区改造费项目支出绩效报告

一、项目基本情况

- （一）项目基本情况简介

呈贡区政务服务中心正式启用以来，因档案区（包含房管处档案、不动产档案、人社局档案）装修设计中无精密空调及除湿设备，导致档案区湿度由进入时的42 %上升至84 %，超过正常标准值24 %（档案库房有严格的温度和湿度控制范围，温度保持在14℃—24℃，相对湿度保持在45%—60%才有利于档案的保管）。为避免出现因湿度上升导致纸质档案发霉造成档案损毁的重大事故，需采取紧急措施，即加装精密空调进行处理。

- 项目绩效目标设定及指标完成情况

政务服务中心档案区改造经费2018年度的中期目标和年度目标为避免出现因湿度上升导致纸质档案发霉造成档案损毁的重大事故。各项产出指标和效益指标均按照年初计划按时、按质、按量完成。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排及投入情况

- 2018年政务中心窗口服务经费项目安排资金189.23万元，投入189.23万元，资金全部来源于昆明市呈贡区财政局，资金到位率100%。

- 项目资金实际使用情况

- 在资金使用方面严格按照昆明市呈贡区财政局印发的《关于批复2018年部门预算的通知》（呈财行〔2018〕8号）执行，做到专款专用。

- 项目资金管理情况

- 项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费严格按照呈贡区财政局印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

单位组成了以陈勇同志为组长的工作领导小组，项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。对于项目资金，按照投资计划，制定相应的管理制度，实行“专款专用、专人管理”，并指派专人对项目的实施进行定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的正常、高效开展。

四、项目绩效情况

单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的绩效评价原则，对项目从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）和满意度指标进行评价，主要绩效情况如下：

- （一）经济性分析

- 1.项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务部严格审核使用。完成了本单位财政项目支出189.23万元。

- 2.项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

- （二）效率性分析

- 1.项目的实施进度。按照上级下达的目标任务要求，按照规定的时间节点完成相关工作。

- 2.项目完成质量。在区委领导的高度重视下和区财政局的大力支持下，经过各单位人员的共同努力，按时按质完成实施进度。

- （三）有效性分析

- 有关项目资金的使用均严格按照有关财务制度执行，按时、按质、按量完成项目相关工作。

- （四）可持续性分析

提高了政务服务中心档案室温度、湿度控制的精密化水平，为各类房产、人社、民生等档案资料的保管提供了保障。

五、存在的问题

- 在项目组织实施过程中，由于缺乏有效、及时的沟通，在项目开展和细节处理方面出现了分歧，对项目的进度产生了一定的影响，在今后的项目组织实施过程中，更应注重实施过程中业务的沟通、交流，及时发现问题、及时沟通解决。

六、其他需要说明的问题

- 无。

昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局

2019年3月30日