附件4-4:
梅子社区工程专项资金
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
梅子社区水龙沟段生命安全防护工程专项资金主要对梅子社区约384米长的水龙沟段增设生命安全防护保障措施，在水龙沟两旁设置钢索。目前此项工作已经顺利完成，工作成效得到很好的体现。
梅子社区道路改扩建专项资金对梅子社区道路进行改扩建整治。目前已经完成390米道路扩建修复工作。
二、项目单位绩效报告情况。

梅子社区水龙沟段生命安全防护工程总里程约384米，由社区找有相关工作经验的人员对水龙沟段进行钢索的安装。街道路政管理所进行监督，社区工作人员进行日常巡查维护。此项工作共计花费127820.00元，全部由区级下拨的工作经费据实列支社区，由社区找专人安装钢索，开展生命安全防护工作。
斗南街道位于呈贡区西北部，辖下小古城、殷联、斗南、梅子、江尾、五个社区居委会，辖区面积11.27平方公里。街道农村公路乡道列养里程8.273公里，分别是Y011(江尾线）1.9公里沥青路面；Y077西波村线（昆峨线K10+740）1.038公里沥青路面； Y008（小古城线）0.74公里沥青路面；Y065（梅子--龙嘴线）0.533公里混凝土路面；Y006（昆峨线--梅子村）1.59公里沥青、混凝土路面；Y080殷家线（彩云路--殷家村）1.144公里沥青路面；Y005殷联线（昆峨线--彩云路）0.1公里沥青路面 ；C52斗南线（斗南村水塔--污水处理厂）1.183公里、沥青路面。其中对梅子社区村北口至斗南路口处路段进行扩建修复，大概里程约390米。街道办事处高度重视农村公路的养护与管理，成立了农村公路养护与管理领导小组，组长由分管领导担任，成员由街道公路管理站人员、社区主任、社区管理人员组成，明确了职责，制定了措施，确保了此项工作健康、有序开展。年初,为确保农村公路养护工作落到实处,街道办事处制定了农村公路养护工作计划，并召开5个社区负责人会议,把农村公路养护工作作为全年的重点工作进行安排部署,并与5个社区签订了《2018年度农村公路养护责任书》、《2018年度农村公路路面保洁责任书》《治理公路“三乱”责任书》，明确了养护质量要求、养护里程、养护工作要求及安全事项等内容。要求各社区平时加强路巡、督促和检查，做好日常养护，雨季前的水毁防治、水毁抢险保通，交通安全等工作。把街道农村公路养护管理落实到人、责任到人,为养护工作的顺利开展奠定了基础。项目完工后由路政大队、交通运输局进行了验收。此项工作由梅子社区自行在昆明市公共投资交易公司开展了招投标工作。农村公路养护与管理领导小组对村北口至斗南路口处路段扩建修复工程进行监督、指导、查验，工程完工后直接把工程款项20万元拨付社区。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。
（二）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任朱辉担任组长，宁功耀副主任，阳广升副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。
组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。
分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。
四、绩效评价指标分析情况
梅子社区工程专项资金327820元已全部拨付到梅子社区。

梅子社区水龙沟段生命安全防护工程总里程约384米，由社区找有相关工作经验的人员对水龙沟段进行钢索的安装。街道路政管理所进行监督，社区工作人员进行日常巡查维护。此项工作共计花费127820.00元，全部由区级下拨的工作经费据实列支社区，由社区找专人安装钢索，开展生命安全防护工作。梅子社区水龙沟段生命安全防护工程的开展保障了周边居民在水龙沟段的安全，是一项惠民利民的大事实。
年初,为确保农村公路养护工作落到实处,街道办事处制定了农村公路养护工作计划，并召开5个社区负责人会议,把农村公路养护工作作为全年的重点工作进行安排部署,并与5个社区签订了《2018年度农村公路养护责任书》、《2018年度农村公路路面保洁责任书》《治理公路“三乱”责任书》，明确了养护质量要求、养护里程、养护工作要求及安全事项等内容。要求各社区平时加强路巡、督促和检查，做好日常养护，雨季前的水毁防治、水毁抢险保通，交通安全等工作。把街道农村公路养护管理落实到人、责任到人,为养护工作的顺利开展奠定了基础。项目完工后由路政大队、交通运输局进行了验收。此项工作由梅子社区自行在昆明市公共投资交易公司开展了招投标工作。农村公路养护与管理领导小组对村北口至斗南路口处路段扩建修复工程进行监督、指导、查验，工程完工后直接把工程款项20万元拨付社区。对农村公路扩建的举措，提升了道路通行能力，确保了公路畅通，改善了交通环境，确保人民群众安全出行。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

梅子社区工程专项资金327820元已全部拨付到梅子社区。

梅子社区水龙沟段生命安全防护工程总里程约384米，由社区找有相关工作经验的人员对水龙沟段进行钢索的安装。梅子社区水龙沟段生命安全防护工程的开展保障了周边居民在水龙沟段的安全，是一项惠民利民的大事实。
街道办事处制定了农村公路养护工作计划，并召开5个社区负责人会议,把农村公路养护工作作为全年的重点工作进行安排部署,并与5个社区签订了《2018年度农村公路养护责任书》、《2018年度农村公路路面保洁责任书》《治理公路“三乱”责任书》，明确了养护质量要求、养护里程、养护工作要求及安全事项等内容。要求各社区平时加强路巡、督促和检查，做好日常养护，雨季前的水毁防治、水毁抢险保通，交通安全等工作。把街道农村公路养护管理落实到人、责任到人,为养护工作的顺利开展奠定了基础。项目完工后由路政大队、交通运输局进行了验收。此项工作由梅子社区自行在昆明市公共投资交易公司开展了招投标工作。农村公路养护与管理领导小组对村北口至斗南路口处路段扩建修复工程进行监督、指导、查验，工程完工后直接把工程款项20万元拨付社区。对农村公路扩建的举措，提升了道路通行能力，确保了公路畅通，改善了交通环境，确保人民群众安全出行。
六、绩效评价结果应用建议

梅子社区工程专项资金保障了周边居民在水龙沟段的安全，是一项惠民利民的大事实。对农村公路扩建的举措，提升了道路通行能力，确保了公路畅通，改善了交通环境，确保人民群众安全出行。
以后可加大次项目资金的预算。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

农村公路养护和综合治理资金可直接拨付社区由社区根据实际情况使用。由社区牵头项目实施，由社区组织进行招投标事宜，街道路政管理所进行监督。
—6—

—5—


