附件4-4:

项目支出绩效评价报告（2018年）

——中小学（幼儿园）基础建设资金

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 中小学（幼儿园）基础建设资金,主要用于呈贡区中小学、幼儿园基础项目建设及各学校、幼儿园装修改造工程。根据各学校、幼儿园的资金申请及区教育局办公会会议决定，项目资金具体分配到了斗南街道中心幼儿园、呈贡区第一幼儿园、呈贡区第三幼儿园、呈贡一中、万溪冲小学、惠景园幼儿园、昆明呈贡新区教育发展投资有限公司等。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

呈贡区财政局年初预算安排中小学（幼儿园）基础建设资金5500万元，调增资金10000亿元，调减资金1.464626万元，省级下达专项资金5520万元，2018年中小学（幼儿园）基础建设资金共计21018.535374万元。

2.项目绩效阶段性目标。

根据资金到位情况，结合2018年学校项目实施进度，一季度实现支出5548.945万元，二季度实现支出4339.503651万元，三季度实现支出190.505631万元，四季度实现支出10939.581089万元，实现全年项目绩效总目标共计21018.535371万元。

二、项目单位绩效报告情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供基础数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

由计财科牵头，项目各科室配合，按照实事求是、尊重事实、公开、公正的原则，主要采用比较法、项目效率分析法、项目经济分析法、项目效益分析法等进行项目绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。收集原始材料，掌握主要数据指标。

2.组织实施。根据前期收集原始材料及掌握主要数据指标，将项目进行分类，组织相关经办人及项目负责人对项目进行预评价。

3.分析评价。分析项目各项指标，整理绩效评价成果资料。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 2018年中小学（幼儿园）基础建设资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的效益。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配合使用方向与资金管理办法相符。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

- 对于基础设施建设项目能够严格执行勘察、设计、项目法人责任制，招投标制、合同制、工程监理制、工程质量监督制等基本建设程序，本着科学合理、符合中小学发展的理念进行设计，在施工过程中，严防工程质量问题及安全事故发生，严格按建筑规范要求进行规划建设及施工，确保工程按质按量实施，并聘请了造价单位对项目施工过程进行了跟踪审计，项目结束后由区审计局安排中介机构对竣工决算进行最终审计，确保投资的真实合理。

- 2.项目管理情况分析。

- 呈贡区中小学（幼儿园）建设项目主要委托昆明呈贡新区教育发展投资有限公司进行代建，负责项目前期阶段、施工阶段、竣工阶段所有工程相关事项，直至工程竣工验收交付使用。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

- 项目成本控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 对于核实投资社会效益及经济效益不高的雨花第二中小学项目，暂缓实施，申请调减了1.464626万元。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 项目实施进度符合绩效目标要求。

- （2）项目完成质量。

- 项目质量均符合国家及地方验收标准。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 就项目绩效总目标而言，支出进度完全符合预期目标要求；就区级绩效目标而言，一季度支出进度稍有滞后，二季度超额完成，三季度超额完成，四季度圆满完成项目预期总目标任务。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量的学前教育及义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排、评价结果公开等。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

昆明市呈贡区教育体育局（昆明市呈贡区教育局代章）

2019年3月25日