呈贡区住房保障局

2018年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费。按照《昆明市人民政府关于加快推进保障性安居工程建设的实施意见》中要求健全工作机构，落实工作经费、加大宣传力度等；按照《昆明市公共租赁管理办法》中规定要求对入住人员进行一户一档管理；按照《目标责任书》中要求的工作台账的建立等要求需要的经费。

2.呈贡区实力心城“以购代建”公租房相关费用。经昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区实力心城 “以购代建”公租房相关费用的批复》（呈政复〔2018〕340号），同意从2018年预算稳定调节基金中安排实力心城以前年度未分配公租房物业服务相关费用，保证20套实力心城公共租赁住房物业服务等相关工作正常开展。

3.呈贡区廉租房物业服务管理费。经昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务经费的批复》（呈政复 〔2018〕345 号），同意采取服务外包的方式管理呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区，给予安排物业管理服务经费，形成专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行管理。

三个项目因同属住房保障专项工作，合并进行绩效评价。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房进行分配、管理。

2、项目阶段性目标：形成公共租赁住房专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行专业管理，保障低收入家庭“住有所保”的目标。

二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，当年支出14.31万元，其中公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费3万元，呈贡区实力心城“以购代建”公租房相关费用 8.01万元，呈贡区廉租房物业服务管理费3.3万元。项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

绩效评价工作过程。

1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。
3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

项目资金情况分析

项目总投资14.31万元，目前，累计完成投资约14.31万元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

1.项目资金到位情况分析
按照上一年度区财政专项资金使用情况、管理情况以及临时安排等，安排本年度项目资金。根据昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区实力心城 “以购代建”公租房相关费用的批复》（呈政复〔2018〕340号）、《关于给予安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务经费的批复》（呈政复 〔2018〕345 号）以及昆明市呈贡区财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（呈财行〔2018〕105号）文件精神，2018年下达住房保障专项资金为14.31万元。

2.项目资金使用管理分析
为加强资金使用管理，我单位严格相关项目资金管理等文件规定，专账管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。专项管理经费按序时进度支付，尾款均严格执行合同要求，验收合格后才支付尾款。

3.项目资金管理情况分析

根据资金管理的有关办法规定，认真严格执行和落实项目资金管理，严格专项资金的预算执行，规范了资金的管理及使用行为，通过严格管理，规范运作，确保资金起到明显成效。
项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目按照正常政府流程办理了各项手续，签定协议，按期支付费用，履行好各自职责。

2.项目管理情况分析

各个项目资金的使用按时间进度序时列支，达到预期目标。形成公共租赁住房专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行专业管理。
（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

2018年住房保障项目的实施，保障低收入家庭“住有所保”的目标，更好地为地方经济建设和社会发展服务。项目效益显著，与绩效总体目标吻合度高，为全区经济建设和社会发展提供保障。形成公共租赁住房专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行专业管理。
2.项目的效率性分析

 通过半年和年终考核合格率100%，公共租赁住房项目分配率达到98%，绩效目标设定指标已完成。
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度100％，所有指标均达到了预期目标。
项目实施对经济和社会的影响：

完成已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，完成公共租赁住房家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 2018年，我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。在区财政局的大力支持下，完成了呈贡区公共租赁住房分配、管理等工作，加强了呈贡区公共租赁住房管理。自评得分98分。
六、绩效评价结果应用建议:以后年度预算安排、评价结果公开等。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无
八、其他需说明的问题：无
—12—

—11—


