昆明市呈贡区住房和城乡建设局

一般事业发展项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况

（一）项目慨况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局一般事业发展项目主要包含呈贡新区彩云路与联大街沿线核心地区城市设计项目尾款、国道213线改扩建工程项目管理工作经费、呈贡区市政道路及排水系统竖向规划梳理工作经费、呈贡区廉租房小区开通天然气经费、施工许可证维护管理、房屋维护及管理经费补助、四部一委工作经费、人防及住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用、物业服务行业管理经费、燃气安全管理经费、办公用品采购等12个事业发展项目，合并上报绩效评价。前五项为2018年度新增项目，均有政府批复文件，资金当年已支付完毕；房屋维护及管理经费补助等7项为年度常规工作，列入年初部门预算，按进展情况进行支付。各项目情况如下：
1、呈贡新区彩云路与联大街沿线核心地区城市设计项目尾款：40万元。该项目由原新区建设工作指挥部委托有资质单位进行彩云路与联大街沿线核心区设计，项目已完成，今年申请支付设计尾款。

2、国道213线改扩建工程项目管理工作经费32万元：主要支付国道213线改扩建工程项目土地处罚金及小古城道路占用补偿等。
3、呈贡区市政道路及排水系统竖向规划梳理工作经费43万元。该项目对辖区内市政道路及排水系统进行竖向梳理，将成果提交相关部门使用，解决市政道路建设过程中由于多主体导致的协调难、同一条道路多种断面、配套管网铺设混乱等。该项目已完成，资金已支付设计方。

4、呈贡区廉租房小区开通天然气经费10.11万元：该项目解决廉租房小区住房使用天然气，项目已验收，资金已支付。

5、施工许可证维护管理经费4万元：便民中心窗口施工许可证审批管理系统开发维护费用4万元，系统已启用，资金已支付。
以上五项目为2018年度新增项目，均有政府批复文件，资金当年已支付完毕。
6、房屋维护及管理经费补助：按收支两条线管理，单位临街商铺出租收入全额缴入国库，房屋维护维修及物业管理、行政经费补助等开支列入预算，2018年申报预算额度35万元，当年实际支出为28.6万元。

7、建设指挥部工作经费项目：自2017年起，呈贡新区建设工作指挥部职能并入区住建局，主要负责做好呈贡区安置房项目协调、服务工作，结合实际，制定安置房工作计划，涉及我局的人居环境相关工作，资金预算50万元，支付外聘人员、办公费用、物业费用、安置房编制费用等实际支出39.63万元。

人防及住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用、物业服务行业管理经费、燃气安全管理经费、办公用品采购等5项目属常规工作，均按工作计划逐步进行，至年度终了已完成支付。
（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

本事业发展项目围绕区住建局中心工作进行，项目在规定时限内完成，完成的质量，资金支付的及时性。以上项目均在时限内完成，方案编制报有权部门备案，涉及合同资金按合同进行支付，均完成指标要求。

项目绩效阶段性目标。本项目于1月启动、12月结束，按期完成项目工程建设任务，过程中未发生安全、质量事故，提供的成果符合要求。
项目单位绩效报告情况。

 根据区财政局绩效评价工作要求，2018年所有支出项目均如实申报绩效，项目相近合并申报绩效情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。

3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目使用上年结余资金0万元，年初预算安排资金97.51、年中追加129.11万元，到位资金合计226.62万元。

2.项目资金使用情况分析。
当年支出资金226.62元。主要为项目委托编制费用、物业费用、办公费用等，资金较计划减少支出6.4万元（主要是房屋维护管理经费）。
项目资金管理情况分析。

项目签署委托合同，按完成工作情况据实申报资金，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
   （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。涉及委托按规定拟定合同、资金申报有依据、有序组织工作，合规支付。
2.项目管理情况分析。项目由各自单位部门负责，做好过程中管理，对照要求组织验收，加强日常检查监督管理。
（三）、项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。四个事业发展项目预算经费控制，严格执行财政预算相关管理制度。管理手段基本有效，确保了项目的费用支出符合相关项目管理制度规定要求，较计划节约资金6.4万元。 
项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。项目按要求进行，确保时限内完成。

（2）项目完成质量。均达到质量要求，单位按时足额支付各项费用，保证了中心工作的正常进行。
项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度：完全依据预期目标完成该项目。

（2）项目实施对经济和社会的影响。解决廉租房小区住户使用天然气，其他项目推进促进了我局中心工作的开展，对安置房建设、建筑行业管理、物业管理起到促进作用。
综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排、评价结果公开等
主要经验及做法、存在的问题和建议。无

八、其他需说明的问题。无

—18—



