呈贡61号（老昆洛路—呈运大道断头路）建设项目
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

国家绿色生态示范城区是为了倡导在城市的新建城区中因地制宜利用当地可再生能源和资源，推进绿色建筑规模化发展提出来的概念。2012年10月16日，住房和城乡建设部建规函【2012】220号文，住房和城乡建设部同意我区为绿色生态示范城区，是首批八个绿色生态城区之一。按照国家绿色建筑要求和《民用建筑能效测评标识管理暂行办法》，对一、二、三星级绿色建筑进行能效测评，获得建筑能效值。对建立呈贡区空气自动监测系统补助，加强环境中空气、噪声检测。制定呈贡新区绿色生态示范城区管理办法。制定呈贡新区绿色生态示范城区建设审批规范、分解落实呈贡新区绿色生态城区指标体系中各部门的任务，制定考核规范。研究制定低碳核心区城市建设导则，指导建设。制定呈贡新区绿色建筑设计指导手册。制定呈贡新区绿色建筑施工指导手册。制定呈贡新区绿色建筑工程验收管理规范。进行全区已建公共建筑进行调查，制定区公共建筑节能改造实施方案。对全区各部门绿色生态城区指标体系落实情况进行考核验收。每年对绿色生态城区建设进行绩效评价，经验总结，不定期进行阶段性丁作总结，进行技术交流与讨论，并邀请住建部、省市专家指导工作。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：根据《财政部关于拨付2012年绿色生态城区补助金的通知》（财建【2012】938号），呈贡新区2014年年底以前，新开工建设的绿色建筑规模不少于200万平方米，其中，二星级及以上绿色建筑比例达30%以上。按照《住房和城乡建设部办公厅关于加强绿色建筑评价标识管理和备案工作的通知》和《民用建筑能效测评标识管理暂行办法》，对绿色建筑进行能效测评，依据能效测评结果，对建筑能耗相关信息向社会或产权所有人明示，促进建筑能耗降低。建立绿色生态城区建设管理的规范及相应的制度，确保新建建筑执行绿色建筑标准。对既有的项目进行摸底排查，鼓励进行节能改造。
2.项目绩效阶段性目标：2018年4月初完成省住建厅对本项目初验收，各补助资金拨付至项目单位。
二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，当年支出约2959.93万元，项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。
    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
绩效评价工作过程
1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。
3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：项目资金为中央补助资金5000万元，当年收到区财政拨来存量资金2959.93万元，已全部拨付至各项目单位。
2.项目资金使用情况分析：按照合同、补助审批资料当年支付资金2959.92万元。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。
（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

现项目已经完成呈贡新区绿色生态示范城区建设管理办法、呈贡新区绿色生态示范城区建设审批规范、呈贡新区绿色生态城区指标体系落实实施方案；呈贡新区核心区低碳城市建设实施规范(导则)、呈贡新区绿色建筑设计指导手册、呈贡新区绿色建筑施工指导手册、呈贡新区绿色建筑工程验收管理管规范、呈贡新区公共建筑节能改造实施方案的编制几项工作。绿色建筑在两年内开了225.41万平方的示范作用带动下，2015年以后实现新开工建筑100%执行绿色建筑标准，2017年底已开工绿色建筑项目共计591.96万平方米，二星级及以上绿色建筑面积为392.69万平方米占比66%。较好完成了绿色建筑规模化推广的目标任务。呈贡区绿色生态示范城区已于2018年3月21日通过了省级验收。

2.项目管理情况分析

成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目施工进度，及时协调解决工作中出现的问题。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

绿色生态城区项目成本控制方法以项目单位为控制成本，在资金申请补助时严格按管理办法、程序进行审批。

根据评价结论，项目单位成本控制制度、流程符合基本建设程序要求，执行基本有效、到位。
2.项目的效率性分析：各项工作按计划进行，在时限内完成各项资金支付。

3.项目的效益性分析

项目预期目标完成情况良好，绿色生态城区建设途径是通过实施城市生态化战略，促使社会、经济和自然协调发展，最终实现人与自然和谐发展的根本目标。建设生态型城市，这既是顺应城市演变规律的必然要求，也是推进城市的持续快速健康发展的需要。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
八、其他需说明的问题
           无
—4—

—5—


