附件4-4：

昆明市呈贡区锦岸广场建设项目2018年

项目基础设施建设支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

根据《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）、云南省发展和改革委员会《关于加强固定资产投资项目节能审查工作的通知》（云发改环资（2017）299号））等有关规定，对锦岸广场建设项目昆明市呈贡区发展和改革局以呈发改复〔2018〕16号文批复了《关于锦岸广场建设项目可行性研究报告的批复》、以呈发改复〔2018〕22号文批复了《关于锦岸广场建设项目的节能审查意见》及昆明市呈贡区行政审批局以呈行审复〔2019〕23号文批复了《关于对锦岸广场建设项目初步设计的批复》，锦岸广场建设项目目前正在进行公开招投标。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

- 按照双方签订的协商协议，报告编制方提供节能评估文件，交付评估文件进行专家评审，评审会完成后由云天咨询公司完成终审，出具节能评审意见。

- 项目绩效阶段性目标。

- 呈贡区锦岸广场建设项目分别在2018年5月进行可行性研究报告的批复专家评审会和节能报告评审会。项目绩效目标设定与节能报告、初步设计保持一致，项目建设内容完全按照绩效目标进行实施。

二、项目单位绩效报告情况。

业务主管科室已进行了项目绩效评价，自评分98分。具体详见项目绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强我区财政支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。采取实事求是，客观公正的原则评价支出项目建设。

2.评价指标体系：锦岸广场建设项目是提升斗南片区品位的重要项目。通过该项目的建设，将大幅度提升该区域的城市形象，增强城市的生机和活力，对促进该片区城市的可持续发展具有重要意义.

3.评价方法。业务科室自评与发改局绩效评价工作小组总评相结合。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价工作小组，董皎局长任组长，潘菊副局长任副组长，其他副局长及各科室负责人、财务人员为小组成员，负责绩效评价工作；

2.组织实施：根据科室职能职责拟定实施方案，明确责任分工及时间进度安排；

3.分析评价：根据业务科室自评报告及评价工作组收集到的基础材料，对项目绩效情况进行总评并打分，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

按照昆明市呈贡区财政局《关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财行〔2018〕11号）文件，2018年项目经费列入区级财政预算，总到位资金30000元，支出10000元。

- 2.项目资金使用情况分析。项目资金主要用于呈贡区锦岸广场建设项目固定资产节能审查评审服务费。

- 3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照单位财务制度执行，无滞留、闲置等现象，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的社会效益。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析。

- 为了加强项目管理，确保建设质量和投资效益，昆明市呈贡区发展和改革局与云南云天咨询有限公司签订《固定资产投资项目节能审查评审服务协议书》(云天协[2018]091号），经双方平等协商，达成协议。

- 2.项目管理情况分析。昆明市呈贡区发展和改革局会同云南云天咨询有限公司签订《固定资产投资项目节能审查评审服务协议书》(云天协[2018]091号），委托云南云天咨询有限公司组织专家对昆明畅能科技有限公司编制的《锦岸广场建设项目节能报告》进行节能审查技术评审工作，出具机构评审意见。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。严格按项目内容进行资金成本控制管理使用，项目按照《招标投标法》实行公开招投标。

- （2）项目成本（预算）节约情况。管理使用得当，收支持平。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。呈贡区2018年锦岸广场建设项目于2018年5月进行项目批复和节能审查，2019年1月进行初步设计评审会，项目绩效目标设定与节能报告保持一致，项目建设内容完全按照绩效目标进行实施。

- （2）项目完成质量。协议签订后2个工作日内，报告编制方提供节能评估文件，交付评估文件后3个工作日内请专家评审，评审会完成后由云天咨询公司完成终审，出具节能评审意见。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。昆明市呈贡区锦岸广场建设项目已按照《固定资产投资项目节能审查评审服务协议书》完成项目节能评审工作，出具评审意见。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。经济影响：该项目总投资回报率为25.32%，具有较好的盈利能力。社会影响：项目实施完成后，增强片区设施配套，提升区域价值，社会效益显著。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，群众满意度高，没有发生重大安全事故发生。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了项目高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了项目资金及时到位。

总评分：98分。评价等次：优。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

按要求公开评价结果。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

八、其他需说明的问题。

无。

昆明市呈贡区发展和改革局

2019年4月1日