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区财政局： 
按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区推进政府购买服务的实施意见（暂行）>的通知》（呈政办发〔2016〕97号）相关规定，呈贡区科工信局需通过政府购买服务方式,开展政协33140号提案办理,完成洛龙社区,洛龙河、洛龙村和新家村的通信线缆捆扎理齐工作。 
一、预算资金10万元。 
二、预算资金来源：2019年办理政协提案专项资金,补助洛龙社区线路维修规范工作列支。预算单位编码为306301，预算功能科目名称为“2069999其他科学技术支出”。 
三、购买服务目录：根据《昆明市市本级2018年政府购买服务指导性目录》，目录代码：F0101，目录名称：其他适宜由社会力量承担的服务事项。
四、工作内容和目标要求 
本次整治涉及洛龙河、洛龙村和新家村的通信线缆光揽捆扎理齐工作，全程约3.6公里(其中：洛龙河1.2公里、洛龙村1.8公里、新家村0.6公里)，主要工作：
1、针对村内主干道理通信杆路上的通讯线缆光缆进行捆扎理齐（不含新建杆路、通信线缆更换和割接等工作）；
2、部分通讯线缆杆路揽线众多导致下垂，需采用吊线提升和在村民房屋墙体新增7字铁支持。
五、承接标准 
经合法注册，能提提供线路线缆整理的单位，自愿接受委托。
六、服务期限 
1.整理归档服务工作拟从2019年9月20日开始至10月31日前结束。
七、购买方式 
根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区推进政府购买服务的实施意见（暂行）>的通知》（呈政办发〔2016〕97号）等相关文件要求，考虑部门经费预算实际，拟通过部门自行采购方式确定承接主体，按照单位财务内控管理要求，资金从2019年办理政协提案专项资金,补助洛龙社区线路维修规范工作“2069999其他科学技术支出”中列支。

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局
2019年9月 6日

(联系人：苏梓华	 联系电话：67490696)


— 2 —
— 1 — 
image1.wmf

