B

呈政办发〔2019〕51号

关于对市政协十三届三次会议第133377号

提案的答复

陈静委员：

您提出的《关于解决云大附中呈贡校区周边交通隐患的建议》，呈贡区政府高度重视，就提案中“完善校外道路建设，解决交通拥堵”的建议办理情况答复如下：

一、基本情况

云大附中呈贡校区位于龙城街道，学校北门为通往龙街社区进村道路，起于石竹路，经云大附中、龙街社区后，止于兴呈路，云大附中段现状宽度约10m，龙街社区段局部为5米。沿现状道路线型，有规划呈贡79号路，起于石竹路，止于规划兴呈路，规划红线宽20米，长约980米。因规划滞后，该规划道路半幅用地已于早期出让给昆明东恒建筑公司，协调道路用地较为困难。学校南门为通往龙街社区进村道路，起于石竹路，止于社区内部道路，现状宽度约6—8m。沿现状道路线型，有规划呈贡74号路，起于规划79号路，止于规划玫瑰路，规划红线宽12米，长约600米。以上2条道路已于列入2017年昆明市中心城区道路建设白皮书，建设单位为昆明春都公司，目前正在开展土地指标报批工作。

学校西南侧为规划玫瑰路，道路红线宽30m，起于呈祥街，止于兴呈路，长约840米，目前正在开展勘察设计工作，建设单位为昆明春都公司，该道路已列入2019年昆明市中心城区重要道路建设计划。

因学校周边规划74、79号路、玫瑰路未建成，随云大附中招生人数不断增加，外加早晚上下学时段私家车集中接送、人车混行等不利因素较多，考虑到公交车辆的安全、快捷运营，公交线路并未直接进入到校园里面，而是依托周边道路布设公交线路以满足乘客乘车需求，若公交线路进入校区，现有道路交通条件与设施难以承载，届时社会车辆和公交车辆都将堵在路上，片区交通拥堵情况将更加严重，且存在较大的安全隐患。

二、意见建议办理情况

为改善云大附中呈贡校区周边交通状况，加快推进周边道路建设，呈贡区已再次将规划74号路、规划呈贡79号路、玫瑰路列入呈贡区2019年道路建设计划，已征求完各相关单位意见，待区政府研究后将正式下达建设任务。

规划74号路正在进行土地指标报批工作，待取得用地指标后，即可启动勘察设计工作。因规划滞后，规划79号路约半幅用地使用权开发商所有，目前区政府正在协调道路建设用地问题。

玫瑰路目前正在开展施工图设计工作，该项目涉及龙街社区拆迁，因存在拆迁量大、拆迁困难，且建设用地指标不全等问题。区政府召集相关部门研究后，同意昆明春都公司采取同步设计、分段实施的方式建设，计划2019年9月先开工建设呈祥街至新区第二小学段，2020年6月完工。

在具备公交安全运营的条件下市公交集团七公司在校园300米步行范围内布设有公交线路Z29路、K33路线，覆盖校园周边的兴呈路、呈祥街、石竹路、富康路部分路段。介于目前校区周边道路绕行组织尚未成型，且石竹路并未配备建设公交标准停靠站点，综合考虑石竹路道路坡度及公交安全运营条件后，市公交集团七公司在石竹路设置了公交临时停靠站“呈祥路口（石竹路）”站以便乘客乘车，因公交临时站杆容量有限，且道路狭窄，高峰时段公交线路停靠数受限，目前拟在石竹路及富康路沿线配套建设标准港湾式公交站台，且站台长度不小于40米，以满足乘客安全乘车需求及片区发展的需要。

呈贡区政府各相关部门将继续深入开展校园周边道路交通安全隐患排查工作，对云大附中呈贡校区周边交通安全管理设施进行集中排查清理，并根据校园周边交通状况，进一步完善警示提示标志、信号灯、减速垄、人行横道线、交通隔离护栏等安全设施，合理设置临时停靠上下客区域，确保学校门口道路交通秩序良好，为在校师生日常出行营造良好的道路交通环境，上述交通设施完善工作计划于2019年12月底前完成。

三、下一步工作方向

（一）在合法合规前提下，加快推进玫瑰路建设工作，尽快完成施工图设计和施工招标，组织施工单位进场施工；

（二）加快推进规划74号路用地指标报批工作，待取得指标后，尽快启动道路前期勘察设计工作，确保道路尽早建成投入使用，彻底改变云大附中呈贡校区周边道路交通拥堵状况；

（三）将结合新区各功能区域规划建设情况和市民的出行需求，积极协调市交通运输局和昆明公交集团公司根据道路和出行变化不断布设优化完善路网，适时增开或调整现有公交线路、站点和公交运行时间，方便市民出行；

（四）将持续提升全区交通设施设置、优化交通组织，努力构建更安全畅通、文明和谐的交通环境，持续服务好呈贡全区社会、经济发展。

感谢您对我们工作的支持。您有什么意见和建议，请在《昆明市政协提案办理工作征询意见表》中反映。

昆明市呈贡区人民政府办公室

2019年7月19日

（此件公开发布）

抄送：市政协提案委、市委目督办、市政府目督办。

昆明市呈贡区人民政府办公室              2019年7月19日印发