项目名称：呈贡区“龙一地块”安置房A7地块建设项目

项目地址：项目位于呈贡乌龙片区

四至范围：北至乌龙 19 号公路，南至翔龙街，西至云南省体育中心，东至昆玉高速公路

按照安置需求，呈贡区“龙一地块”安置房A7地块建设项目工程总建筑面积223849.56平方米（地上总建筑面积 160900.26平方米，地下总建筑面积62949.30平方米）。地上总建筑面积中，住宅总建筑面积153661.16 平方米，其中棚户区改造安置房 124099.16平方米，预计可供销售商品住宅 29562平方米，配套建设商业 4350.92平方米，地下车位 1785 个，共1626 户，其中安置房 1418户，商品住宅208户。

项目进展：筏板全部浇筑完成,地下室完成70%,13栋至2层,14栋至5层,15栋至8层,
16栋至1层,19栋至1层,20栋至3层。