附件4-2:

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

基建项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

新建呈贡区妇幼保健中心项目是昆明市发展和改革委员会（昆发改社会〔2013〕1077号）批复立项的基建项目，项目位于呈贡区雨花片区五好地块，建筑面积3,964平方米，项目预算1,120万元，资金来源为700万元，其余由地方配套解决，因为雨花五好地块整体推进缓慢。新建项目未能实施。2018年昆明市呈贡区发展和改革委员会批复（呈发改复〔2018〕19号）建设配电房、柴油发动机房、消防、停车卡等配套实施，建筑面积2,443.17平方米，项目预算投资为2,457.36万元，资金来源为区级财政解决；2019年经昆明市呈贡区行政审批局（呈行审复〔2019〕24号）将新建项目预算增加了350万元，新建呈贡区妇幼保健中心项目预算调整为3,928.35万元。项目于2018年委托呈贡区城投集团开工建设，项目进展顺利,至2019年12月已完成主体工程建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2018年12月前完成所有审批手续，施工单位进场开工建设，项目进展顺利,至2019年12月已完成主体工程建设。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金：此次项目资金为3,928.35万元，中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，其余资金由区级财政补助。

2、项目资金管理情况：随着项目的推进，2019年12月前到位资金3,022.58万元（中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，区级财政补助2,428.94万元，其他收入（区建设局）154.64万元）。

三、项目组织实施情况

中心2013年12月成立了基建项目领导小组，随着项目调整，2018年6月对领导小组进行了调整，设立项目办公室，明确领导小组工作分工，同时制定了项目建设推进时间表。2018年12月完成所有使用审批相关手续，与呈贡区城投集团签订了代建合同，施工单位进场开工建设，至2019年12月已完成主体工程建设。完成投资3,022.58万元。

四、项目绩效情况

1、经济性：此次项目获得项目资金3,928.35万元（中央补助资金417万元；市级配套资金22万元；区级配套资金区财政资金3,489.35万元），目前已使用资金3,022.58万元（中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，区级财政补助2,428.94万元，其他收入（区建设局）154.64万元）。

2、效率性：审批手续完成100%；2018年12月与呈贡区城投集团签订了代建合同，并进场开工建设,至2019年12月已完成主体工程建设。。

3、项目的有效性：通过各级部门积极配合，确保项目建设稳步推进。

五、存在的问题及改进方案

随着基建项目的推进，资金缺口905.77万元。虽2020年已申报了预算，希望上级给以重视，相关部门相互协调保障资金能及时到位，确保2020年12月能够顺利竣工、移交使用。

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2020年3月31日

附件4-2:

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

优生优育目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

孕前优生项目由省妇幼健康服务中心根据相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，由省对下转移支付的专项资金，区级妇幼健康服务中心具体承担优生优育的相关工作。国家免费孕前优生项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷的一级预防手段。从源头上提高出生人口素质。对计划怀孕夫妇进行孕前优生健康检查，发现高风险人群，早期干预治疗，尽量避免不利于怀孕的各种因素，减少出生缺陷儿的发生。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2019年12月前完成孕前优生优育检查755对（对2018年801对下降46对）；孕前优生健康检查知晓率率100%；孕前优生叶酸增补1310人（比2018年1335人下降25人），完成目标任务率163.75%（比2018年下降3.13%）。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金：此次项目资金为9万元，为省对下转移支付项目资金。

2、项目资金管理情况：2019年区级财政预算项目资金9万元。2019年项目资金支出万元（1、购置叶酸片4800瓶1.6万元，其中支付1万元；2、购置免费检测用试剂一批11.2万元，其中项目资金支付8万元，不足资金单位自筹）。

三、项目组织实施情况

呈贡区妇幼健康服务中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

四、项目绩效情况

1、经济性：2019年区级财政预算项目资金9万元。2019年项目资金支出万元（1、购置叶酸片4800瓶1.6万元，其中支付1万元；2、购置免费检测用试剂一批11.2万元，其中项目资金支付8万元，不足资金单位自筹）。

# 2、效率性：2019年，共评估完成国家免费孕前优生健康检查 755对，完成率102.16%；发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”696份,完成率92.19%；面对面咨询、指导696对咨询指导率达100%，其中高风险人群面对面咨询、指导 564对，转诊472对；早孕随访1166人次,妊娠结局随访495例；完成叶酸增补1310人，完成目标任务率163.75%。

3、项目的有效性：通过各街道部门积极配合，确保项目稳步推进。

五、存在的问题及改进方案

# （一）宣传覆盖率有待提高

# 宣传覆盖面窄，主要是对户籍地人口的宣传，对外来人口的宣传不到位，导致很多流动人口不知情，而外来人口同宣传同服务，在国家免费孕前优生健康检查项目中显得更为重要。激励机制不健全，没有相关的奖励经费，导致组织力度还不够。有的待孕夫妇不愿参加检查，主动参与检查的意愿不强，要花费大量的时间和精力动员夫妻双方参加检查。

# （二）计划妊娠比例不够高

# 从生理角度出发，一般情况下计划怀孕夫妇在怀孕前4-6个月进行孕前优生健康检查比较合适，但有些待孕夫妇无明确的妊娠计划，随意进行孕前优生健康检查，受检之后又不打算怀孕，这就失去了孕前优生健康检查的意义。还有的夫妇来参加孕前优生健康检查才发现已经怀孕，也就不属于目标人群的范围了

# （三）家庭档案的录入及评估不够及时，早孕及妊娠结局随访有时滞后

# 目前，我中心孕前优生健康检查工作除B超和检验外的项目都由两个人完成，遇到检查对数多的情况，工作量成倍增加，从而造成录入档案不及时，导致评估时有滞后。大量的完善及录入档案费时费力，导致落实早孕及妊娠结局随访不及时不到位，影响到孕前优生健康检查效果回顾性评估等等。

# 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

# 2020年3月31日

附件4-2:

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2019年妇幼健康项目支出绩效评价报告

（自评）

# 一、基本情况

# （一）项目概况。2019年支持关爱妇女儿童健康行为工程，保障妇女儿童健康权益，提高妇幼机构服务能力。

# （二）项目绩效目标。降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率；优生优育，减少出生缺陷，提高计生人口出生素质；保障妇女儿童健康权益，提高妇幼机构服务能力。

二、项目资金使用及管理情况

# 1、项目资金：项目资金开支情况：2019年拨入妇幼健康项目资金153.283万元，其中中央资金92.37万元，省级资金20.0177万元。市级资金15.6953万元，区级资金25.20万元。支出42.9152万元，结余110.3678万元。

2、项目资金管理情况：2019项目资金支出42.9152万元，其中新生儿疾病筛查支出22.3538万元，妇幼健康支出12.7214万元，孕前优生优育支出7.8459万元。

三、项目组织实施情况

呈贡区妇幼健康服务中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

四、项目绩效情况

1、经济性：2019项目资金支出42.9152万元，其中新生儿疾病筛查支出22.3538万元，妇幼健康支出12.7214万元，孕前优生优育支出7.8459万元。

2、效率性：

1）孕产妇、儿童死亡工作。

2019年，户籍活产数：3285人。儿童死亡，5岁以下儿童死亡率3人，死亡率0.91‰（市级下达指标5‰），婴儿死亡1人，死亡率0.30‰；全区无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0。

（2）“两个高危”管理工作。

2019年，乡村级转诊到区妇幼健康服务中心高危儿59例，管理率为100%；高危孕产妇筛出率57.20%（比2018年上升11个百分点），管理率为100%。

（3）孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率。

2019年，户籍活产数3285人，早孕检测率75.25%（比2018年上升12个百分点，达到市级下达任务指标75%）；孕产妇系统管理率72.97%（比2018年上升10个百分点）；产后访视率97.92（比2018年下降1个百分点，达到市级下达任务指标90%）；孕产妇住院分娩率100%；孕产妇高危管理1879人；新法接生率100%。辖区医疗机构活产4799人，剖宫产1080人，剖宫产率为22.5%；7岁以下儿童数6477人，保健覆盖人数是6261人，率96.67%；3岁以下儿童数3957人，3岁以下儿童系统管理3818人，率95.91%；新生儿访视3225人，访视率98.17%。

（4）“三网监测”工作。

孕产妇监测。2019年，分娩活产4799例，产妇4806例（剖宫产1080例，剖宫产率22.5%）。首次剖宫产583例，首次剖宫产率12.1%。出生缺陷34例（不包括小于28周引产）。死胎死产16例，双胎9例。育龄妇女死亡11例(含流动)。无孕产妇死亡。

儿童死亡监测。5岁以下儿童死亡共20人（户籍4人，省内11人，省外5人）。辖区医疗机构监测到儿童死亡8人（门诊和院外死亡5人），院内5岁以下儿童死亡3人，上半年1人已完成了死亡评审，下半年2人将于2020年1月23日召开评审会；高危儿线索追踪1028人，追踪到死亡儿童1人；儿童死亡转入1人，转出2人；省、市级疾控部门核对儿童死亡1人。

（5）新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。

2019年，全区完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查604例，完成率100.7%。

（6）托幼机构保健管理。

2019年，完成保教人员春季、秋季学期和在职在园职工1793人进行健康体检，体检率100%；对在园儿童健康体检做到全覆盖，全区在园儿童11781人，完成体检人数11715人，率99.4%；全年入园儿童人数5638人，完成体检人数5638人，率100%；0-6儿童眼保健和视力检查覆盖率94.46%，0-6儿童建立视力健康电子档案建档率91%（均完成市级下达指标任务90%以上）；在园儿童的体质监测已完成28所幼儿园。

（7）免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作。

2019年，共评估完成国家免费孕前优生健康检查 755对，完成叶酸增补1310人。

（8）新生儿疾病筛查工作。

2019年，辖区内两家助产机构活产数4703人，代筛人数4583人，代筛率97.4%；听筛人数4620人，听筛率98.2%。

（9）居民健康档案管理工作。2019年，完成城乡居民规范化建档纸质建档242119人，建档率77.48%、电子建档220202人，建档率70.46%。

（10）规范开展婚前保健咨询和婚前医学检查工作。

2019年为1163人进行婚前保健咨询和免费婚前医学检查。

（11）免费提供避孕药具工作。

2019年全区9个街道68个社区，辖区总人口数343388人，其中已婚育龄妇女60372 人，综合节育措施人数50344人，使用药具人数48272人，实际使用药具人数33705人。35台避孕药具自助发放机共发放避孕膜1315盒、凝胶1033盒、外用避孕栓1098盒、避孕套58710只。

(12)预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作

HIV咨询、检测情况。2019年，全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有1163人，接受HIV抗体检测的1163人，完成了全年任务数的145.37%（市级任务数800人次），检测率100%。其中HIV抗体阳性共0人。梅毒检测情况。2019年，接受梅毒检测的婚检人数为1163人，检测率100%，其中梅毒感染人数1人，为女性。

2019年，全区孕期接受艾滋病咨询的共有9573人，接受检测9573人，完成了全年任务数的170.94%（2019年任务数5600人次）。孕早期检测8234 人，孕期完成早孕检测率86 %，孕中期检测 1175人，孕晚期检测164人。孕期HIV咨询、检测及随访管理情况。孕期接受HIV抗体检测的9573人，在筛查的9573人中， HIV抗体“阳性”11人，检出率0.11%。阳性孕产妇共11人，其中7人已做人工终止妊娠，1人自然流产，1人引产，2人未分娩。梅毒咨询、检测及随访管理情况。孕期接受梅毒检测9573人，呈贡区共检测阳性孕产妇34人，检出率0.43%。其中双阳共有28人，我区上报妇幼信息网络28人，有7人已分娩， 9人已工终止妊娠，12人还未分娩，正在随访中。单阳孕产妇共有5人，其中分娩2人，人工终止妊娠3人。乙肝咨询、检测情况.孕期乙肝共检测9573人，其中乙肝阳性人数共271人，已做咨询。

2019年，全区住院分娩产妇4850人，其中仅产时5人，孕期接受“三病”咨询检测共：4845人，检测率99.89%。其中孕早期检测3066人，住院分娩产妇完成早孕检测率63.21 %。

管理HIV暴露儿童5人，3人已排除感染，结案。2人已做两次早期干血斑诊实验，均为阴性，继续随访中。梅毒暴露儿童随访管理：共管理梅毒暴露儿童21人，11人排除感染，结案。还有10人正在随访中。乙肝暴露儿童乙肝两对半应检测人数139人，其中转出10人，死亡1人，实际随访数应为128人，其中有91人有结果，其余还未检测，检测率：71%

2019年公共场所发放安全套23566只，其中星级宾馆2家，摆放2家，免费发放安全套600只；非星级宾馆61家，摆放61家，免费发放1200只；路边小旅店606家，摆放606家免费发放8945只；夜总会等KTV总数101家，摆放101家，免费发放3689只；会所酒吧6家，摆放6家，免费发放500只；美容发廊、出租屋等553家，摆放553家，免费发放8623只。

3、有效性分析

2019年我单位培训医、护、技人员，提高了服务质量和服务水平，得到了社会公众和服务对象的高度评价。

3、项目的有效性：通过各部门积极配合，确保项目稳步推进。

五、存在的问题及改进方案

# 项目资金拨付不及时，项目开展后资金未能及时支付。

# 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

# 2020年3月31日