昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年

新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目

- 项目名称

新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目

- 立项依据

- 昆发改社会[2013]1007号《昆明市发展和改革委员会关于昆明市呈贡区妇幼保健中心迁建项目可行性研究报告的批复》

- 呈行审复[2019]24号《昆明市呈贡区行政审批局关于对呈贡区妇幼保健中心及配套实施建设初步设计的批复》

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

组织机构代码：12530121MB0W43229L

地址：呈贡区兴呈路3579号

联系电话：0871-67479022

法人代表：殷明霞

经费来源：总投资3928.35万元，其中：中央补助417.00万元，市级补助22万元，区级财政补助3489.35万元。

代为概况：昆明市呈贡区妇幼健康服务中心是区卫生健康局下属全额拔款公益一类事业单位，编制数47人，2019在职在编39人，退休人员27人。昆明市呈贡区妇幼健康服务中心功能定位:以保健为中心、以保障生殖健康为目的 ，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到年老、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。昆明市呈贡区妇幼健康服务中心功能任务:

一是妇幼健康服务。 以孕产保健（婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期）；妇女保健（青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健）；儿童保健（新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等）；计划生育服务（健康教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等）为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。

二是辖区业务管理。承担辖区妇幼健康工作业务管理。主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术开发和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

四、项目基本概况

新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目位于呈贡区雨花街道5号地块，占地4592.22㎡，建筑面积6999㎡，其中地上建筑面积4683㎡，地下建筑面积2316㎡，设计地下1层，地上6层，总投资3928.35万元。

五、项目实施内容

新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目占地4592.22㎡，建筑面积6999㎡，其中地上建筑面积4683㎡，地下建筑面积2316㎡，设计地下1层，地上6层，绿化面积1184㎡。

六、资金安排情况

项目总投资3928.35万元，中央资金417万元，市级资金22万元，区级财政资金3489.35万元。至2019年12月累计投资3022.57万元，2020年区级财政安排900万元，用于项目工程建设。

七、项目实施计划

2018年12月完成开工前期所有工作，签订了委托代建协议，工程开工建设，2019年1-12月完成主体项目工程建设，2020年1-11月竣工验收，达到年初制定目标，2020年11月竣工验收。

- 项目实施成效

更好地为妇女儿童提供从出生到年老、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新建昆明市呈贡区妇幼保健中心 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区卫生和计划生育局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心 |  |
| 项目期 |  |  | 2018-01-01--2020-11-30 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目位于呈贡区雨花街道5号地块，占地4592.22㎡，建筑面积6999㎡，其中地上建筑面积4683㎡，地下建筑面积2316㎡，设计地下1层，地上6层，总投资3928.35万元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 昆发改社会[2013]1007号《昆明市发展和改革委员会关于昆明市呈贡区妇幼保健中心迁建项目可行性研究报告的批复》；呈行审复[2019]24号《昆明市呈贡区行政审批局关于对呈贡区妇幼保健中心及配套实施建设初步设计的批复》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 9,057,702.00 |  |  |  | 9,057,702.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 9,057,702.00 |  |  |  | 9,057,702.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 2018年12月前完成开工前期所有工作，签订了委托代建协议，工程开工建设，达到年初制定目标。2019年完成地上整体框架建设。2020件12月完成竣工验收。 |  |  |  | 2020年12月完成项目投资3928.35万元，项目竣工验收。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 2019年12月累计项目总投资 | 3928.35万元 | 数量指标 | 占地面积 |  | 4592.22平方米 |
|  |  |  | 绿地面积 | 1184平方米 |  | 建筑面积 |  | 7724.33平方米 |
|  |  | 质量指标 | 绿地率 | 30.16% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工建设时间 | 2018-12-20开工建设 | 时效指标 | 竣工建设时间 |  | 2020-11-30前完成竣工验收 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3928.35万元 | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 履职基础、公共卫生服务能力 | 得到提升 | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 《昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心会计内部控制制度》；《专项资金管理制度》；《重大经济事项集体决策和责任追究制度》 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 雨花片区5号地块新建，投资39283500元，占地面积4576平方米，建筑面积6797平方米；2018年12月前完成开工建设，2019年11月30日前完成竣工验收工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 段艳香 | 填报人： | 缪寿 |  | 填报日期： | 2019-11-20 |