附件4-4:

2019年度呈贡区妇幼健康服务中心

综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

新建呈贡区妇幼保健中心项目是昆明市发展和改革委员会（昆发改社会〔2013〕1077号）批复立项的基建项目，项目位于呈贡区雨花片区五好地块，建筑面积3,964平方米，项目预算1,120万元，资金来源为700万元，其余由地方配套解决，因为雨花五好地块整体推进缓慢。新建项目未能实施。2018年昆明市呈贡区发展和改革委员会批复（呈发改复〔2018〕19号）建设配电房、柴油发动机房、消防、停车卡等配套实施，建筑面积2,443.17平方米，项目预算投资为2,457.36万元，资金来源为区级财政解决；2019年经昆明市呈贡区行政审批局（呈行审复〔2019〕24号）将新建项目预算增加了350万元，新建呈贡区妇幼保健中心项目预算调整为3,928.35万元。项目于2018年委托呈贡区城投集团开工建设，项目进展顺利,至2019年12月已完成主体工程建设。

孕前优生项目由省妇幼健康服务中心根据相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，由省对下转移支付的专项资金，区级妇幼健康服务中心具体承担优生优育的相关工作。国家免费孕前优生项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷的一级预防手段。从源头上提高出生人口素质。对计划怀孕夫妇进行孕前优生健康检查，发现高风险人群，早期干预治疗，尽量避免不利于怀孕的各种因素，减少出生缺陷儿的发生。

- （二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

补助资金发挥良好的使用效益，确保新中心的建设项目平稳有序推进。全区妇幼健康工作正常有序开展。

2.项目绩效阶段性目标。

2018年12月前完成所有审批手续，施工单位进场开工建设，项目进展顺利,至2019年12月已完成主体工程建设。

2019年12月前完成孕前优生优育检查755对（对2018年801对下降46对）；孕前优生健康检查知晓率率100%；孕前优生叶酸增补1310人（比2018年1335人下降25人），完成目标任务率163.75%（比2018年下降3.13%）。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年4月8日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求将项目资金用于本院与呈贡院区交通专线费用补助，并按照项目资金拨付单位及财政部门要求及时、全面的提供项目资金使用情况报告，便于相关部门了解项目资金使用效率及效益。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，基建项目资金为3,928.35万元，中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，其余资金由区级财政补助。随着项目的推进，2019年12月前到位资金3,022.58万元（中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，区级财政补助2,428.94万元，其他收入（区建设局）154.64万元）。资金到位率76.94%。

优生优育项目资金为9万元，为省对下转移支付项目资金。资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析。

- 基建项目：2018年12月完成所有使用审批相关手续，与呈贡区城投集团签订了代建合同，施工单位进场开工建设，至2019年12月已完成主体工程建设，完成投资3,022.58万元，已全部安排完毕。

- 优生优育项目：2019年资金支出9万元（1、购置叶酸片4800瓶1.6万元，其中支付1万元；2、购置免费检测用试剂一批11.2万元，其中项目资金支付8万元，不足资金单位自筹）。

- 3.项目资金管理情况分析。所有项目资金均严格按照项目资金适用范围及规定进行管理，严格执行财务支出管理制度和资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

中心2013年12月成立了基建项目领导小组，随着项目调整，2018年6月对领导小组进行了调整，设立项目办公室，明确领导小组工作分工，同时制定了项目建设推进时间表。

呈贡区妇幼健康服务中心具体承担优生优育相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

2.项目管理情况分析。2018年12月完成所有使用审批相关手续，与呈贡区城投集团签订了代建合同，施工单位进场开工建设，至2019年12月已完成主体工程建设。完成投资3,022.58万元。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：按照项目完成情况逐步实现项目时序进度支出，于2019年底全部完成支出。

（2）项目完成质量：审批手续完成100%；2018年12月与呈贡区城投集团签订了代建合同，并进场开工建设,至2019年12月已完成主体工程建设。通过各级部门积极配合，确保项目建设稳步推进。

2019年，共评估完成国家免费孕前优生健康检查 755对，完成率102.16%；发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”696份,完成率92.19%；面对面咨询、指导696对咨询指导率达100%，其中高风险人群面对面咨询、指导 564对，转诊472对；早孕随访1166人次,妊娠结局随访495例；完成叶酸增补1310人，完成目标任务率163.75%。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度：完成了基建项目主体工程建设。优生优育方面，完成了市卫健相关部门对我区优生优育的指标任务。

- （2）项目实施对经济和社会的影响：通过加大工作力度对高危妊娠及风险因素进行筛查，提高了生育质量，确保人口素质整体提高。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为93分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 无。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

基建项目存在问题：随着基建项目的推进，资金缺口905.77万元。虽2020年已申报了预算，希望上级给以重视，相关部门相互协调保障资金能及时到位，确保2020年12月能够顺利竣工、移交使用。

- 优生优育项目存在问题：

- 宣传覆盖率有待提高。宣传覆盖面窄，主要是对户籍地人口的宣传，对外来人口的宣传不到位，导致很多流动人口不知情，而外来人口同宣传同服务，在国家免费孕前优生健康检查项目中显得更为重要。激励机制不健全，没有相关的奖励经费，导致组织力度还不够。有的待孕夫妇不愿参加检查，主动参与检查的意愿不强，要花费大量的时间和精力动员夫妻双方参加检查。

- 计划妊娠比例不够高。从生理角度出发，一般情况下计划怀孕夫妇在怀孕前4-6个月进行孕前优生健康检查比较合适，但有些待孕夫妇无明确的妊娠计划，随意进行孕前优生健康检查，受检之后又不打算怀孕，这就失去了孕前优生健康检查的意义。还有的夫妇来参加孕前优生健康检查才发现已经怀孕，也就不属于目标人群的范围了。

- 家庭档案的录入及评估不够及时，早孕及妊娠结局随访有时滞后。目前，我中心孕前优生健康检查工作除B超和检验外的项目都由两个人完成，遇到检查对数多的情况，工作量成倍增加，从而造成录入档案不及时，导致评估时有滞后。大量的完善及录入档案费时费力，导致落实早孕及妊娠结局随访不及时不到位，影响到孕前优生健康检查效果回顾性评估等等。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月11日

| 区妇幼健康中心综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 3 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 4 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |