附件4-4:

2019年度公交专线补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 昆医附一院公交专线一年费用补助441万元、市中医院医患公交车补助194万元，项目资金为区级财政补助资金合计635万元。昆医附一院公交专线一年费用补助项目用于院本部与呈贡院区之间职工、患者、患者家属频繁来往的人员流动公交专线交通费用。市中医院一换公交补助费用项目主要用于患者在东风路院区、关上院区、呈贡院区间的点对点公共交通的租用费。呈贡院区公交专线缓解了患者就诊及医护人员上班的交通困难，极大方便了患者及医务人员，提高了患者的就医感受，社会效益巨大，政府公益性得到发挥。

- （二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

补助资金发挥良好的使用效益，缓解本院与呈贡院区的交通困难，同时要提高车辆使用效率，避免浪费，合理安排出车趟次使医患交通车运行费用争取厉行节约。

2.项目绩效阶段性目标。

（1）通过缓解本院与呈贡院区交通不便的条件，逐渐增加门诊人次及门诊收入；

（2）提升患者就医感受，为患者就诊提供方便、快捷、便利的条件，逐步缓解主城区医疗资源紧张的局面，同时为呈贡新区城市化建设提供更加优质的医疗及卫生服务资源，推进呈贡区打造大健康产业的目标。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年4月10日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求将项目资金用于本院与呈贡院区交通专线费用补助，并按照项目资金拨付单位及财政部门要求及时、全面的提供项目资金使用情况报告，便于相关部门了解项目资金使用效率及效益。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2019年拨付项目资金635万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析。昆医附一院公交专线一年费用补助441万元、市中医院医患公交车补助194万元。呈贡院区公交专线缓解了患者就诊及医护人员上班的交通困难，极大方便了患者及医务人员，提高了患者的就医感受，社会效益巨大，政府公益性得到发挥。

- 3.项目资金管理情况分析。两个公立医院均严格按照项目资金适用范围及规定进行管理，严格执行财务支出管理制度和资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。两院的呈贡院区安排专门科室和人员负责该项目的考核、监管，同时将考核情况反馈财务部门，用于考评项目资金的使用合规性及经济性。

2.项目管理情况分析。两院的呈贡院区后勤部负责与公交公司协调交通车的相关工作，搜集职工、患者的意见，结合实际情况协商交通车的班次、发车时间。医院与相关交通运营公司签订交通运输服务协议，保证交通运输安全，服务周到。并将对公交公司提供服务的考核结果提供呈贡院区财务部，作为服务费用的付款依据，保证项目资金使用落到实处，真正用于缓解紧张的医患关系和医护职工上班难的问题。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。市中医院医患公交补助：计划租用4辆交通车运行，结合病患就诊实际需求，合理安排车辆运行趟次，保证早高峰（8:00）车辆充足，每日中午（12:00）、下午（17:30）均有车辆运行，在保证需求的前提下，运行费用仅为2017年之前的1/3，大量节约了资金。项目计划确定后，医院组织院内竞争性比选，结合服务质量、报价等情况，选择有实力的合作方，确保项目顺利运行。2019年昆医附一院公交专线共安排了28辆交通运营车辆，全年开行公交8396趟次，保证能满足人员流动的需求，同时杜绝空车运营的情况，反对铺张浪费。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：按照项目完成情况逐步实现项目时序进度支出，于2019年底全部完成支出。

（2）项目完成质量：昆医附一院呈贡医院与昆明公交城市巴士有限责任公司签订交通运输服务协议，保证交通运输安全，服务周到。并将对公交公司提供服务的考核结果提供呈贡医院财务部，做为服务费用的付款依据。2018至2019年期间，市中医院呈贡医院先后与昆明中北旅游客运有限公司、云南旅游汽车有限公司签订过《交通车服务协议》，约定了车辆运行趟次，服务质量承诺，应急保障措施等条款。医院根据车辆实际运行情况，按月开展运行车次核对，据实结算。两个院区的公交专线服务均得到患者及医护职工的好评，完成情况好。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度：基本达到了缓解医患交通紧张的目标。

- （2）项目实施对经济和社会的影响：。呈贡院区公交专线缓解了患者就诊及医护人员上班的交通困难，极大方便了患者及医务人员，提高了患者的就医感受，社会效益巨大，政府公益性得到发挥。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为96分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 无。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 主要做法是：后勤部负责与公交公司协调交通车的相关工作，搜集职工、患者的意见，结合实际情况协商交通车的班次、发车时间，保证交通运输安全，服务周到。能很好的满足职工及患者的乘车需求，同时达到厉行节约、低碳环保的效益。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月11日

| 公交专线补助项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 4 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |