昆明市呈贡区卫生健康局2020年雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费项目

- 项目名称

- 雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费

- 二、立项依据

1.昆明市呈贡区发展和改革局文件：

2.呈发改复〔2019〕41号关于昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心业务用房改造项目可行性研究报告的批复；

3.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心业务用房改造项目可行性研究报告。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

组织机构代码：1253012108044185XN

地址：昆明市呈贡区聚贤街2808号

联系电话：65955743

法人代表：周劲松

经费来源：区级财政资金600万元

单位概况:昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为公益二类财政差额拨款二级预算单位，属于基层医疗卫生机构，纳入部门预算单位共一个。

- 四、项目基本概况

改造总面积3981.98平方米，其中：公共卫生服务部554.4平方米，医疗服务部3427.58平方米。

- 五、项目实施内容

业务用房房屋改造、电气照明暖通工程、给排水工程、消防设施工程和其他配套设施改造工程等。

- 六、资金安排情况

资金来源为区级财政预算资金600万元。

- 七、项目实施计划

1.签订合作协议

按照双方协商成果，签订《云南中医药大学  昆明市呈贡区人民政府项目合作协议书》。

2.前期改造建设

按照医疗标准完成施工改造。

3.医疗设备及办公设备采购

按照政府采购程序，完成医疗设备及办公设备采购。

- 4.挂牌运营

- 完成项目改造建设后投入使用，挂牌运营。

- 八、项目实施成效

通过项目的建设进一步整合中心功能用房，优化医疗流程，有利于提高基层医疗卫生服务水平，满足辖区群众的健康需求。

- 九、项目绩效目标表

| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新业务用房发展经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心 |  |
| 项目期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 为保障和提升属地人民健康水平，发展中医药事业，促进校地合作，云南中医药大学与昆明市呈贡区人民政府合作建设“云南中医药大学名医馆”，该新业务用房需要支付装修改造款以及采购医疗设备、办公设备。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合作建设云南中医药大学名医馆，促进校地合作，发展中医药事业，保障和提高属地人民健康水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 专家坐诊 | 每周不少于5天 | 数量指标 | 服务人次 |  | 显著增长 |
|  |  |  | 带教学生 | 每周不少于100人次 |  | 为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。 |  | 辖区居民8万余人 |
|  |  | 质量指标 | 建设特色创新名医馆 | 达到国医馆的基本标准 | 质量指标 | 培训合格率 |  | 95% |
|  |  |  | 建立中医康复理疗中心 | 达到使用标准 |  | 建设一所标准化服务中心，尽力满足辖区居民就医要求。 |  | 服务质量显著提高 |
|  |  | 时效指标 | 签定合作协议，按照双方协商成果，签订《云南中医药大学 昆明市呈贡区人民政府项目合作协议书》 | 2019年7月1日至7月31日完成 | 时效指标 | 医疗设备及办公设备采购，按照政府采购程序，完成医疗设备及办公设备采购 |  | 计划2020年2月1日至2月29日完成 |
|  |  |  | 前期改造建设，按照医疗标准完成施工改造 | 计划2019年8月1日至2020年1月31日完成 |  | 挂牌运营，完成项目改造建设后投入使用，挂牌运营。 |  | 计划2020年内完成 |
|  |  | 成本指标 | 新业务用房设备采购预算款 | 6000000元 | 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  | 名医馆业务用房 | 由雨花街道社区卫生服务中心提供。 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过中医康复、理疗、美容等为辖区民众服务，并产生经济效益 | 产生经济效益 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  | 通过基本公共卫生服务，履行单位职能。开展中医康复、理疗、美容等未辖区民众服务，并产生相应的经济效益。 | 产生经济效益 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建设中医名医馆，发展中医药事业，打造中医特色亮点。 | 建成合格名医馆 | 社会效益指标 | 带动就业增长率，云南中医药大学提供中医名医专家及其他工作人员 |  | 提供医疗就业岗位 |
|  |  |  | 服务辖区居民，履行社区卫生服务中心公益性职能。 | 服务质量显著提高 |  | 为辖区居民提供权威中医专家。 |  | 解决辖区居民看病难，看病贵的问题。 |
|  |  | 生态效益指标 | 配置医疗污水处理系统 | 达到环评要求。 | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  | 水电能源节约率 | 达到环评要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期服务经济效益更加明显 | 产生经济效益 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 显著 |
|  |  |  |  |  |  | 配有云南省中医名医专家坐诊，能持续提供中医诊疗、中医康复、中医美容服务。 |  | 长期提供医疗服务 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障和提升属地人民健康水平。 | 降低投诉率，提高居民满意度 | 服务对象满意度指标 | 改善社区卫生服务硬件环境，丰富就医资源，不断提升服务能力。让辖区居民享受更好的医疗服务。 |  | 降低投诉率，提高居民满意度 |
|  |  |  | 受训学员满意度 | 90% |  | 确保医疗安全，减少纠纷 |  | 杜绝医疗事故发生 |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 单位2020年新业务用房发展经费规划 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 由卫健局监督执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 刘加梅 | 填报人： | 周敏 |  | 填报日期： | 2019/11/14 |