呈贡291号、292号市政道路建设

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

呈贡291号道路建设项目，西其余致远路，东止于梁王路，道路全长477.110米，红线宽15m，设计车速20km/h，总投资1918.93万元；呈贡292号道路建设项目北起于宁远街，南止于呈贡291号道路，道路全长252.718m，红线宽度12m，设计速度20km/h，总投资789.90万元。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：两条道路位于教育科研片区的雨花一号三期城市棚户区内，本项目的实施完成将加速雨花一号三期城市棚户区改造的建设，同时加快推进雨花一号三期城市棚户区内招商引资进程。

2.项目绩效阶段性目标：项目可研、环评、水保、初步设计及施工图设计等前期工作基本完成，并通过公开招标确定了施工单位，于2019年2月下旬开工建设，2019年10月完工，并投入使用，目前项目正在进行竣工结算。

二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，2019年支出1172.9811万元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.资金到位情况分析：两条道路资金为财政支出，2018年及以前拨入资金105.6065万元，2019年拨入资金1200万元，累计拨入资金1305.6065万元，到目前为止支出约1241.882万元，年末结转资金63.7244万元。

- 2.项目资金使用情况分析：2019年支出资金约1172.9811万元，主要为咨询、设计等前期费用及项目工程款拨付。

- 3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 两条道路目前前期工作已基本完成，各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目初步设计等各专项设计方案均逐个组织专家评审，并严格按专家意见修改完善。通过公开招投标的方式选取勘察、设计、监理及施工等各单位，严格按照法律法规及规范签订合同并组织实施。

- 2.项目管理情况分析

- 成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡291号道路、292号道路建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析：通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

- 2.项目的效率性分析：两条道路前期工作阶段基本完成，于2019年2月开工建设，2019年10月完工，并投入使用，目前项目正在进行竣工结算。

- 3.项目的效益性分析：项目预期目标完成情况良好，本项目的实施完成将加速雨花一号三期城市棚户区改造的建设，同时加快推进雨花一号三期城市棚户区内招商引资进程。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

八、其他需说明的问题。

无

2020年3月24日