昆明市呈贡区住房和城乡建设局

一般事业发展项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目慨况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局一般事业发展项目主要包含燃气安全管理经费、物业服务行业管理经费、指挥部街道工作经费、政府采购-办公设备采购、法律法规宣传及人防设施维护、房屋维修维护管理补助、征地拆迁工作经费、拆迁工作经费、拆迁指挥部日常办公经费、彩云中路及南路建设用地指标核减供地勘测定界技术服务、病媒生物防治、重点地区综合整治经费、扫黑除恶工作经费等13个事业发展项目，合并上报绩效评价。前6项为2019年度年初预算安排项目，均有政府批复文件，资金当年已支付完毕；征地拆迁工作经费、拆迁工作经费、拆迁指挥部日常办公经费等3个项目为城更局职能划转并入项目，按进展情况进行支付完毕。

各项目情况如下：

- 1.彩云中路及南路建设用地指标核减供地勘测定界技术服务：24.408万元，解决市政道路建设过程中的土地问题等。

- 2.病媒生物防治工作经费0.99976万元：主要用于呈贡在建项目病媒生物的防治工作。

3.重点地区综合整治经费工作经费3万元。对雨花毓秀小区、实力心城小区等“住改商”专项整治工作支出，只要为工作人员的盒餐支出。

4.扫黑除恶工作经费工作经费21.0359万元：按照呈贡区2019年扫黑除恶专项斗争宣传发动暨督导培训专题工作会会议精神以及《昆建通〔2019〕77号》和《昆建通〔2019〕279号》文件要求，我局积极动员项目开展扫黑除恶专项斗争活动，各项目在开展扫黑除恶宣传工作中产生一定的资金费用，为进一步推进扫黑除恶宣传工作顺利进行，减少各项目的资金负担，我局特向呈贡区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室申请了扫黑除恶宣传专项补助经费。经研究决定，对完成建筑工地围挡扫黑除恶宣传画更换的42个项目进行适当补助。

以上四项目为2019年度年中追加项目，均有政府批复文件，资金当年已支付完毕。

- 5.房屋维护及管理经费补助工作经费31.4372万元：按收支两条线管理，单位临街商铺出租收入全额缴入国库，房屋维护维修及物业管理、行政经费补助等开支列入预算。

- 6.指挥部街道工作经费35.129467万元：自2017年起，呈贡新区建设工作指挥部职能并入区住建局，主要负责做好呈贡区安置房项目协调、服务工作，结合实际，制定安置房工作计划，用于支付临时聘用人员工资及办公费用支出。

- 人防及住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用、物业服务行业管理经费、燃气安全管理经费、办公用品采购等5项目属常规工作，均按工作计划逐步进行，至年度终了已完成支付。

- 征地拆迁工作经费45万元、拆迁工作经费3万元、拆迁指挥部日常办公经费48.2376万元等3个项目为城更局职能划转并入项目，按进展情况进行支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

- 本事业发展项目围绕区住建局中心工作进行，项目在规定时限内完成，完成的质量，资金支付的及时性。以上项目均在时限内完成，方案编制报有权部门备案，涉及合同资金按合同进行支付，均完成指标要求。

- 项目绩效阶段性目标。

- 本项目于1月启动、12月结束，按期完成项目工程建设任务，过程中未发生安全、质量事故，提供的成果符合要求。

二、项目单位绩效报告情况。

- 根据区财政局绩效评价工作要求，2019年所有支出项目均如实申报绩效，项目相近合并申报绩效情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

- 绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

- 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目使用上年结余资金0万元，年初预算安排资金85.21万元、年中追加49.44万元、城更局并入资金96.24万元，到位资金合计230.89万元。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 当年支出资金230.89万元。主要为燃气安全管理经费、物业服务行业管理经费、指挥部街道工作经费、政府采购-办公设备采购、法律法规宣传及人防设施维护、房屋维修维护管理补助、征地拆迁工作经费、拆迁工作经费、拆迁指挥部日常办公经费、彩云中路及南路建设用地指标核减供地勘测定界技术服务、病媒生物防治、重点地区综合整治经费、扫黑除恶工作经费等13个项目。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 项目签署委托合同，按完成工作情况据实申报资金，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。涉及委托按规定拟定合同、资金申报有依据、有序组织工作，合规支付。

- 2.项目管理情况分析。项目由各自单位部门负责，做好过程中管理，对照要求组织验收，加强日常检查监督管理。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 项目成本（预算）控制情况。四个事业发展项目预算经费控制，严格执行财政预算相关管理制度。管理手段基本有效，确保了项目的费用支出符合相关项目管理制度规定要求。

- 项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。项目按要求进行，确保时限内完成。

- （2）项目完成质量。均达到质量要求，单位按时足额支付各项费用，保证了中心工作的正常进行。

- 项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度：完全依据预期目标完成该项目。

（2）项目实施对经济和社会的影响。解决廉租房小区住户使用天然气，其他项目推进促进了我局中心工作的开展，对安置房建设、建筑行业管理、物业管理起到促进作用。

五、综合评价情况及评价结论

- 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 无

- 其他需说明的问题。

- 无

2020年3月24日