昆明市呈贡区应急管理局2020年智慧应急项目

- 项目名称

智慧应急

- 立项依据

1.呈贡区人民政府昆明市智慧城市建设投资有限公司签订的《2019年智慧呈贡建设项目委托合同》

2. 昆明市呈贡区第三届人民政府第118次常务会议纪要

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区应急管理局

组织机构代码：11530121MB1584810X（统一社会信用代码）

地址：昆明市呈贡区春融西路732号呈贡新区管委会4楼

联系电话：67481096

法人代表：曾昭生

经费来源：财政预算拨款

代为概况：昆明市呈贡区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，负责指导全区部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

- 项目基本概况

根据2019年智慧呈贡建设项目委托合同，由区科工信局牵头，于2020年投入预算350万元用于应急指挥中心基础设施建设，2020—2021年智慧应急总预算2000万。

- 项目实施内容

根据呈贡区人民政府与昆明市智慧城市建设投资有限公司  《2019年智慧呈贡建设项目委托合同》，完成应急指挥中心基础设施建设。

- 资金安排情况

2020年安排一般公共预算资金100万元。

- 项目实施计划

应急指挥中心基础设施建设内容有：

1.购置指挥中心电子屏费用30万元；

2.指挥大厅、应急值班室、值守人员宿舍装修费用15万元；

3.指挥大厅、应急值班室办公桌椅购置费用15万元；

4.无人机采购等费用30万元；

5.其他指挥系统、软件开发等费用10万元。（具体费用以实际支出为准）

由于该项目具体购置设备尚未明确，故先为未申报政府采购，待后续相关手续完善后，再进行政府采购。

- 项目实施成效

根据“智慧呈贡”项目建设要求，以建成集应急指挥、监测预警、隐患接处、举报办理、社会联动、数据处理等功能为一体，集中指挥、分类管理、分级响应、全面融合的现代化应急指挥体系为目标，开展应急指挥中心相关基础设施建设。

九、项目绩效目标表