2019年度综合档案馆建设项目支出绩效报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 综合档案馆建设项目为2018年预算批复的基本建设项目，当年批复地方财政资金1000万元。项目与“五馆五中心”一起统称为“呈贡区文体活动中心建设项目”，由项目建设指挥部统一进行部署安排。

- 呈贡区文体活动中心建设项目，选址位于昆明市呈贡区一中片区呈祥街以北，石竹路以西地块，总用地面积约71298.88平方米（106.95亩），总建筑面积约113629.54万平方米，其中地上建筑面积80456.51万平方米，地下建筑面积33173.03平方米。项目包含文化馆、档案馆、图书馆、博物馆、体育馆、公共艺术中心、活动中心（职工、妇女儿童、青少年、老干部）及地下室建筑群，项目估算总投资约98867.23万元。

- 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

完成文体活动中心项目建设工作。

2.项目绩效阶段性目标。

按项目支出进度，2019年完成规划设计、单体设计并取得项目初步设计批复，取得项目建设消防、环保、水土保持等相关批复。

- 项目单位绩效报告情况

- 按照《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，区委办立即组织开展对综合档案馆建设项目经费的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是为了完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备：2020年3月17日，与区委办各资金使用科室沟通、了解项目基本情况，根据项目基本情况编制资料清单；收集资料、汇总数据，制定评价方案，按项目支出绩效自评指标评分表完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由区委办综合科牵头，区委办各科室、区档案馆相关人员参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

3.分析评价：2020年3月18日至31日，绩效评价工作组对区委办各资金使用科室提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。

- 2019年9月份区财政下达2019年县级综合档案馆建设中央基建投资——呈贡区综合档案馆建设项目资金349万元，资金到位率100%。

- 2019年完成资金支出1349万元（其中：本年财政资金349万元，上年结余资金1000万元），项目资金使用率100%。

- 项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。

- 全力推进呈贡区文体活动中心项目建设，目前已完成规划设计、单体设计并取得项目初步设计批复，取得《地勘审图合格证》、项目节水措施方案批复，项目总图已通过消防审查，项目水土保持方案通过审核并取得批复；完成项目控规调整方案公示；取得建设工程项目环卫设施审核意见批复；取得建设工程规划许可证；完成了项目施工图设计方案设计，目前正进行审图；正在办理国有土地使用权证。与区城投集团正式签署了文体活动中心代建协议，完成了PPP咨询机构的招标工作。

（三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。

- 截止目前，项目成本未出现大幅增加情况，资金使用控制在年度预算以内。

2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。

- 统一规划设计,整合功能,集中建设成为呈页区文体活动中心,更好地打造新区文化类建筑群组合,形成规模效应，更好地发挥功能，创造较大的社会效益。

3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。

- 项目建设完成后，将极大的改善呈贡新区内公共基础设施结构，满足新区群众日益增长的物质文化需求。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对该项目支出预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面等进行了绩效评价，项目按质按量合规有序高效完成。项目资金使用规范，该项目综合得分为98分，评定等级为：优秀。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 通过对2019年区档案馆各项工作经费细致、完整的项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时应参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。

- 同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，究其根本让项目完成收获更多履职效益。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在问题

1.项目前期审批程序多、周期长、手续繁杂，还需高位统筹、整合力量、快速推进；

2.项目场地土方平整工程量大，春都公司需要加快场地平整进程，避免贻误后期工程进场。

- （二）主要经验做法、改进措施

1.在2020年预算执行过程中，我单位将严格按照预算批复列支项目经费，严格对照年初项目绩效目标开展职能工作，结合2020年执行中存在的问题，及时梳理总结并运用到次年预算编制工作中。

2.加强对绩效管理相关业务知识的学习，进一步提高整体预算管理水平。

- 其他需说明的问题。

- 无

中共昆明市呈贡区委办公室

2020年4月14日