昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2020年彩云中路斗南地铁站人行天桥、彩云路交   通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目

- 项目名称

彩云路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目

- 立项依据

《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于彩云中路斗南地铁站人行天桥建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2019〕8号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于彩云路道路节点改造项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕35号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕34号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况:昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

彩云中路斗南地铁站人行天桥采用主跨75米钢箱梁结构，梁高1.6米，桥面通行净宽5.5米，总宽8米。

节点改造：彩云南路（月华街至云南白药街段）节点、彩云中路（祥和街至春融街段）节点、彩云中路与东门坡交叉口节点、彩云中路与兴呈路交叉口节点的道路工程、交通工程及其附属设施工程的改造。

宜和路（朝云街至锦绣大街段）道路等级为城市支路，全长333.32米，红线宽20米。

- 项目实施内容

彩云中路斗南地铁站人行天桥采用主跨75米钢箱梁结构，梁高1.6米，桥面通行净宽5.5米，总宽8米。两侧各设两个梯道、两部自动扶梯和一座升降电梯，梯道坡度为1：3，梯道主梁采用实腹式板式截面，宽度3.9m，梁高0.5m；自动扶梯通行净宽1m，总宽1.6m。主桥面积600平方米，梯道面积369平方米。

宜和路实施内容包括道路工程、综合管网、交通、景观、照明及附属工程。

彩云南路（月华街至云南白药街段）节点、彩云中路（祥和街至春融街段）节点、彩云中路与东门坡交叉口节点、彩云中路与兴呈路交叉口节点的道路工程、交通工程及其附属设施工程的改造。

- 资金安排情况

安排项目建设资金700万元。

- 项目实施计划

计划2020年完工。

- 项目实施成效

彩云中路斗南地铁站是斗南花卉产业区的重要交通枢纽，人行天桥的新建作为彩云路东西两侧的联系纽带，有效改善斗南地铁站行人、公交车站换乘乘客、斗南花卉市场游客以及周边居民的交通出行环境，保证行人过街安全，减少交通事故的发生，对于缓解城市交通压力起到重要的作用。

彩云路是连接昆明主城与呈贡新区的主要通道，改造节点及路段均位于彩云路上，彩云路道路交通现状较为拥堵，实施该项目将改善彩云路的交通状况，有利于减少车辆的绕行距离保障行人安全。

宜和路（朝云街至锦绣大街）段的建设，将进一步完善吴家营片区城市路网，对优化区域投资环境、促进片区经济发展具有重要作用。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 彩云路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 彩云路斗南地铁站人行天桥投资估算约0.15亿元，彩云路道路交通节点改造项目包含彩云南路（月华街至云南白药街段）改造、彩云中路（祥和街至春融街段）改造、彩云中路与东门坡交叉口节点改造、彩云中路与兴呈路交叉口节点改造，项目总投资估算约2693.94万元。宜和路（朝云街到锦绣大街段）长333.32m，道路红线宽度20米，项目估算总投资2334.81万元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 36,000,000.00 |  |  |  | 36,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 7,000,000.00 |  |  |  | 7,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 优化道路交通环境、满足区域交通量的需求 |  |  |  | 完成道路节点改造、道路照明工程、道路绿化、节点电子警察设备采购 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 宜和路（朝云街到锦绣大街）长：333.32m | 数量指标 | 道路长度 |  | 宜和路（朝云街到锦绣大街）长：333.32m |
|  |  | 数量指标 | 道路宽度 | 宜和路（朝云街到锦绣大街）：20米 | 数量指标 | 道路宽度 |  | 宜和路（朝云街到锦绣大街）：20米 |
|  |  | 数量指标 | 交通节点改造 | 四处 | 数量指标 | 交通节点改造 |  | 四处 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 完工率 | 100% | 时效指标 | 完工时间 |  | 2020年12月 |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | 6528.75万元 | 成本指标 | 总投资 |  | 6528.75万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域交通量的需求 | 完善吴家营片区城市路网 | 社会效益指标 | 改善彩云路交通状况 |  | 减少车辆绕行距离 |
|  |  | 经济效益指标 | 改善片区路网连通 | 完善城市基础设施 | 经济效益指标 | 改善片区路网连通 |  | 完善城市基础设施 |
|  |  | 生态指标 | 优化道路交通环境 | 提升绿化品质 | 生态指标 | 优化道路交通环境 |  | 提升绿化品质 |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 | 提高区域价值 | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 |  | 提高区域价值 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1.项目按照国家规定，对工程施工实施招投标。2.项目按国家规定，实行工程监理制度、工程质量检测制度。 |  |  |  |  |  |  |