昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2020年呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政

道路建设项目

- 项目名称

呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目

- 立项依据

《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡17（南段）市政道路建设项目可行性研究报告的批复》(呈发改复〔2015〕30号)、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡28（东段）市政道路建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2015〕31号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡31（东段）市政道路建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2015〕32号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2015〕33号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况：昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

彩云中路斗南地铁站人行天桥采用主跨75米钢箱梁结构，梁高1.6米，桥面通行净宽5.5米，总宽8米。

节点改造：彩云南路（月华街至云南白药街段）节点、彩云中路（祥和街至春融街段）节点、彩云中路与东门坡交叉口节点、彩云中路与兴呈路交叉口节点的道路工程、交通工程及其附属设施工程的改造。

宜和路（朝云街至锦绣大街段）道路等级为城市支路，全长333.32米，红线宽20米。

- 项目基本概况

呈贡17（南段）长366.49米，宽20米；呈贡28（东段）长426.79米，宽20米；呈贡31（东段）长426.79米，宽20米；彩云路东二分路（南段）长375.5米，宽30米。

- 项目实施内容

道路工程、排水系统、照明及电气系统、管线综合设计、交通工程、绿化工程。

- 资金安排情况

安排项目建设资金100万元。

- 项目实施计划

四条道路位于涌鑫哈佛项目地块内，目前地产方无法提供施工作业面，处于停工状态，后续待地产方提供施工作业面，根据提供施工作业面再进行施工。

- 项目实施成效

项目位于永鑫哈佛中心项目地块内，项目实施有效改善交通微循环，完善片区路网，提升区域价值，营造良好的人居环境。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡17、28、31、彩云路东二分路市政道路 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）四条市政道路均位于呈贡新区涌鑫哈弗中心商业楼盘项目内。其中呈贡17（南段）、呈贡28（东段）呈贡31（东段）三条道路红线宽度均为20米，彩云路东二分路（南段）红线宽度为30米，四条市政道路总长1592.55米，总投资约9132.52万元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 35,000,000.00 |  |  |  | 35,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 道路工程 、管线工程及照明工程 |  |  |  | 根据地产公司提供的施工作业面分段组织实施 |  |  |  |
|  | 道路绿化工程及交通设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 17（南段） | 长366.5米 红线宽20米 | 数量指标 | 17（南段） |  | 长366.5米 红线宽20米 |
|  |  | 数量指标 | 28（东段） | 长426.8米 红线宽20米 | 数量指标 | 28（东段） |  | 长426.8米 红线宽20米 |
|  |  | 数量指标 | 31（东段） | 长426.8米 红线宽20米 | 数量指标 | 31（东段） |  | 长426.8米 红线宽20米 |
|  |  | 数量指标 | 彩云路东二分路（南段） | 长372.5米 红线宽30米 | 数量指标 | 彩云路东二分路（南段） |  | 长372.5米 红线宽30米 |
|  |  | 成本指标 | 四条市政道路总投资 | 9132.52万元 | 成本指标 | 9132.52万元 |  | 9132.52万元 |
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格 | 合格 | 质量指标 | 施工质量合格 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工 | 2021年完工 | 时效指标 | 截止2020年末完工率 |  | 50% |
|  | 效益指标 | 经济经济指标 | 促进周边地块商业经济的形成与繁荣 | 提升区域价值，促进周边地块开发利用 | 经济效益指标 | 促进周边地块商业经济的形成与繁荣 |  | 提升区域价值，促进周边地块开发利用 |
|  |  | 生态效益指标 | 优化道路交通环境 | 路域植被与周围环境融为一体，提升绿化品质 | 生态效益指标 | 优化道路交通环境 |  | 路域植被与周围环境融为一体，提升绿化品质 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善片区交通运行 | 减少即有道路拥挤，营造良好的人居环境 | 可持续影响指标 | 改善片区交通运行 |  | 减少即有道路拥挤，营造良好的人居环境 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善交通出行 | 改善韶光街、谊康路、聚贤街周边基础设施配套条件，方便出行。 | 社会效益指标 | 改善交通出行 |  | 有限改善交通微循环，完善片区路网 |
|  | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 满意度 | 90% | 社会满意度指标 | 满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 严格按基本建设程序组织项目建设，成立项目小组。 |  |  |  |  |  |  |