昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2020年呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段建设项目

- 项目名称

呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）建设项目

- 立项依据

《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）市政道路建设项目工程可行性研究报告的批复》(呈发改复〔2019〕2号)。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况：昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路建设项目位于呈贡新城斗南片区，北起兴呈路，南接规划古滇路。全长1327.23米，道路红线宽60米，规划为城市主干道。估算总投资44461.60万元，为政府投资项目。

- 项目实施内容

道路工程、排水工程、管线工程、综合管廊、照明工程、交通监控、绿化工程。

- 资金安排情况

安排项目建设资金3000万元。

- 项目实施计划

- 计划2021年完工。

- 项目实施成效

呈贡67号路(金桂街)古路至兴呈路段市政道路建设项目是斗南片区道路主体路网的重要组成部分。项目的建设有利于斗南片区交通网络的形成、满足片区交通送输的需要。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 从古滇路到兴呈路，长约1.32km,宽60m，投资估算约4.44亿元；根据《昆明市中心城市地下综合管廊专项规划》（2016-2030），需同步建设地下综合管廊，投资估算约1.0亿元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 390,000,000.00 |  |  |  | 390,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 30,000,000.00 |  |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 满足片区交通量的需求，改善片区生活配套 |  |  |  | 完成可研、初步设计、施工图设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 启动项目建设完成古滇路至花都路段路基、综合管廊、绿化等工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 1320米 | 数量指标 | 道路长度 |  | 1320米 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽 | 60米 | 数量指标 | 道路宽 |  | 60米 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 按期开工 | 2020初开工 | 时效指标 | 开工率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按期完工 | 2021年12月 | 时效指标 | 2020年底完工率 |  | 50% |
|  |  | 成本指标 | 投资估算 | 4.44亿元 | 成本指标 | 投资估算 |  | 4.44亿元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足区域交通量的需求 | 完善城市基础设施 | 经济效益指标 | 满足区域交通量的需求 |  | 完善城市基础设施 |
|  |  | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 | 提升区域吸引力 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 |  | 提升区域吸引力 |
|  |  | 生态效益指标 | 增加道路两侧绿化栽种 | 环境改善 | 生态效益指标 | 增加道路两侧绿化栽种 |  | 环境改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 | 提高区域价值 | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 |  | 提高区域价值 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 严格按基本建设程序组织项目建设，成立项目小组 |  |  |  |  |  |  |