昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2020年呈贡区联大路二分路、呈贡25号路、彩

云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目

- 项目名称

呈贡区联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目

- 立项依据

《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于联大路二分路建设项目工程可行性研究报告的批复》(呈发改复〔2018〕47号)、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡25号路建设项目工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕44号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于彩云路西二分路建设项目工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕46号）、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡30号路建设项目工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕45号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况：昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

呈贡25号路长435.764米，宽20米；呈贡30号路长375.722米，宽20米；彩云路西二分路长375.377米，宽30米；联大路二分路长432.272米，宽30米。投资估算约28468.52万元。

- 项目实施内容

联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路：路基工程、道路面铺装、人行道铺装、交通工程、绿化工程、明工程、综合管网工程。

呈贡30号路：路基工程、自行车专用道路面铺装、人行道铺路、桥梁工程，交通工程、绿化工程，照明工程、综合管网工程。

- 资金安排情况

安排项目建设资金2200万元。

- 项目实施计划

计划2020年完工。

- 项目实施成效

四条道路位于中铁佳苑项目地块内，片区内部断头路多，次支路网较缺乏，项目建设采用“窄断面、小街坊密”密路网格局，简化了路口组织，有利于提高网路整体容量，有利于分流彩云路交通的功能，提高整个路网的通行能力和效率，让交通组织更加灵活。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 昆明市呈贡区联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路四条市政道路建设，投资估算约28468.52万元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 40,000,000.00 |  |  |  | 40,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 22,000,000.00 |  |  |  | 22,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 满足片区交通量的需求，改善片区生活配套 |  |  |  | 勘察设计及前期工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 道路、照明、绿化工程施工 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 联大路二分路 | 长0.48km 宽30m | 数量指标 | 联大路二分路 |  | 长0.48km 宽30m |
|  |  | 数量指标 | 呈贡25号路 | 长0.48km 宽20m | 数量指标 | 呈贡25号路 |  | 长0.48km 宽20m |
|  |  | 数量指标 | 彩云路西二分路 | 长0.40km 宽30m | 数量指标 | 彩云路西二分路 |  | 长0.40km 宽30m |
|  |  | 数量指标 | 呈贡30号路 | 长0.40km 宽20m | 数量指标 | 呈贡30号路 |  | 长0.40km 宽20m |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 |
|  |  | 成本标标 | 投资估算 | 28468.52万元 | 成本指标 | 投资估算 |  | 28468.52万元 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工 | 2020年6月前完成 | 时效指标 | 2020年完工率 |  | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 加速招商引资工作促进周边地块商业经济形成与繁荣 | 提升区域价值 | 经济效益指标 | 加速招商引资工作促进周边地块商业经济形成与繁荣 |  | 提升区域价值 |
|  |  | 社会效益指标 | 落实呈贡路网建设规划 | 满足区域交通量的需求 | 社会效益指标 | 落实呈贡路网建设规划 |  | 满足区域交通量的需求 |
|  |  | 生态效益指标 | 优化道路交通环境 | 改善环境 | 生态效益指标 | 优化道路交通环境 |  | 改善环境 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善片区交通运行 | 改善片区路网连通 | 可持续影响指标 | 改善片区交通运行 |  | 改善片区路网连通 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 服务满意度指标 | 满意度 |  | 90% |