昆明市呈贡区斗南学校2020年学校专项教室改造

项目

- 项目名称

- 学校专项教室改造

- 采购立项依据

- 斗南学校2020年专项教室改造需求

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区斗南学校

组织机构代码：12530121MB0N34885G

地址：昆明市呈贡区斗南街道瑞香西街1246号

联系电话：67497070

法人代表：杨文水

经费来源：财政全额补助

代为概况：

昆明市呈贡区斗南学校为义务教育学校，主要职责是进行小学教育。学校设校长（书记）办公室、综合办公室、教务处、教科室、总务处、德育处等部门，并设校长1人、书记1人、副校长2人、教科室主任1人、教务主任1人（兼工会主席）、教务副主任1人、总务主任1人、总务副主任1人。2019有48个班，2297名学生。有教职工124人，其中：在职在编教师共84人，特岗教师3人，社会化聘用教师37人。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。遗属5人。

- 四、项目基本概况

- 我校是昆明市现代教育示范学校，承担着全区更多的示范教学任务，根据学校发展规划对合班教室和舞蹈教室等进行装修改造，以适应学校发展需求。

- 五、项目实施内容

- 1.合班教室改造：前后墙砖（体）拆除、地面打磨、墙面刷漆等，共计1080.4平方米；局部装饰灯具、增加开关插座、强化地板等。

- 2.舞蹈教室、广播室改造：前后墙拆除修补、安装镜子、压腿杆等，共计1842平方米；局部装饰、增加开关、制作舞蹈服存放柜等。

- 六、资金安排情况

- 一般公共预算财政资金安排30.31万元。

- 七、项目实施计划

- 根据学校实际需求情况立项    学校行政会讨论    项目入库     项目一上    项目一下    学校修改   项目二上    批复    总务处牵头实施    验收    绩效评价

- 八、项目实施成效

- 装修改造合班教室、舞蹈室、广播室等专项教室，适应市级现代示范学校教育教学需求。

- 九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学校专项教室改造 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育体育局360301 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区斗南学校 |  |
| 项目期 |  |  | 当年完成项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 我校是昆明市现代教育示范学校，承担着全区更多的示范教学任务，根据学校发展规划对合班教室和舞蹈教室等进行装修改造，以适应学校发展需求。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 303,144.00 |  |  |  | 303,144.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年内完成合班教室、舞蹈教室、广播室的装修改造工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 合班教室装修改造 |  | 1间 |
|  |  |  |  |  |  | 舞蹈教室装修、广播室改造 |  | 各1间 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 合班教室改造：前后墙砖（体）拆除、地面打磨、前面刷漆等 |  | 1080.4平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 合班教室改造：局部装饰灯具、增加开关插座、强化地板等 |  | 4项 |
|  |  |  |  |  |  | 舞蹈教室、广播室改造：前后墙拆除修补、安装镜子、压腿杆等； |  | 1842平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 舞蹈教室、广播室改造：局部装饰、增加开关、制作舞蹈服存放柜等 |  | 7项 |
|  |  | 时效指标 |  |  | 时效指标 | 2020年 |  | 年内完成 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 合班教室改造 |  | 8.29万元 |
|  |  |  |  |  |  | 舞蹈教室、广播室改造 |  | 22.03万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 专项教室改造 |  | 发挥示范引领作用 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 师生上课、上示范课以及对学校广播质量满意度 |  | 100% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 学校规划及装修方案 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 装修改造专项教室，适应市级现代示范学校教育教学需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 杨文水 | 填报人： | 李艳琼 |  | 填报日期： | 2019-10-18 |