昆明市呈贡区第二幼儿园2020年校园文化建设经费项目

- 项目名称

校园文化建设经费

- 立项依据

《昆明市呈贡区第二幼儿园校园文化建设方案》、《渔园星浦幼儿园校园文化建设方案》、呈政复[2018]239号、呈建请[2018]60号、昆明市呈贡区教育局2019年第4次办公会会议纪要。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第二幼儿园

组织机构代码：125301214312811581

地址：昆明市呈贡区第二幼儿园

联系电话：67476609

法人代表：李春梅

经费来源：一般公共预算财政拨款资金

代为概况：实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，对室内外环境进行装修改造，添置大型玩具，购置幼儿图书；增设了厨房设施设备，绿化美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

- 项目基本概况

昆明市呈贡区人民政府《关于七星山城市棚户区改造项目移交主体的批复》和昆明市呈贡区教育局2019年第四次办公会会议纪要要求，昆明市呈贡区第二幼儿园领办呈贡区渔园星浦幼儿园，于2019年8月26日开园，2020年9月新增四个小班。美化幼儿园办园环境，创办幼儿教学相适应的幼儿园校园环境。

- 项目实施内容

二幼合计800000元：改项目充分依据现有场地，要打造集自然乐园、欢乐城堡、综合体验乐园，是作为幼儿园的功能补充。项目改造面积总共有3531平方米（含斜坡）总的造价需要800000元。项目作为幼儿园功能补充场地，含有沙池区、欢乐城堡区、戏水池、保留绿化、瓜果展示区、鸟类养殖区、攀爬区、菜地种植区、果树种植区等9个区域。

渔园星浦分园合计金额100000元，一、一二楼大厅58864.48元，二、过道41135.52元。

- 资金安排情况

昆明市呈贡区第二幼儿园校园文化建设改造经费80万元和渔园星浦幼儿园校园文化建设改造经费10万元。

- 项目实施计划

充分依据现有场地，到2020年预计2个园区校园文化建设改造完成。

- 项目实施成效

对幼儿园校园外墙、一楼大厅、二楼大厅，一楼二楼楼道，二楼过道进行装饰、美化。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园文化建设经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区第二幼儿园 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 经常性项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈云芬、李文翠 |  | 联系电话 |  | 67470063 |  |
| 项目概况 |  |  | 昆明市呈贡区人民政府《关于七星山城市棚户区改造项目移交主体的批复》和昆明市呈贡区教育局2019年第四次办公会会议纪要要求，昆明市呈贡区第二幼儿园领办呈贡区渔园星浦幼儿园，于2019年8月26日开园，2020年9月新增四个小班。美化幼儿园办园环境，创办幼儿教学相适应的幼儿园校园环境。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 2,700,000.00 |  |  |  | 2,700,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 900,000.00 |  |  |  | 900,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 美化幼儿园环境 |  |  |  | 潜移默化当中对幼儿进行渗透教育 |  |  |  |
|  | 创造适合幼儿的办园环境 |  |  |  | 通过玩玩弄弄，不断提升幼儿的观察、动手能力，发展幼儿思维能力 |  |  |  |
|  | 不断提升幼儿园环境育人的教学氛围 |  |  |  | 提升幼儿观察、动手和思维能力 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园总体环境美化、装饰 | 2个园区 | 数量指标 | 对幼儿园校园外墙、一楼大厅、二楼大厅，一直二楼楼道，二楼过道进行装饰、美化 |  | 4008.3平方米 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照工程预算质量进行，促进幼儿利用游戏环境 | 达到预算标准 | 质量指标 | 严格按照工程预算质量进行，利用环境促进幼儿身心和谐发展 |  | 达到预算标准 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 充分依据现有场地，按三年预算实际金额执行 | 按实际预算金额核拨 | 成本指标 | 充分依据现有场地，到2020年预计核拨资金 |  | 900000.00元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为幼儿创设良好的教育生活环境，综合体验乐园作为幼儿园的沙水游戏区的功能补充 | 大幅提升 | 社会效益指标 | 为幼儿创设良好的教育生活环境，打造集欢乐城堡综合体验乐园 |  | 不断提升 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 建成美化、文明、环保校园 | 大幅提升 | 生态效益指标 | 幼儿园美化、环保，打造集自然乐园综合体验乐园 |  | 不断提升 |
|  | 效益指标 | 可持续影响 | 提升幼儿园办园水平，环境育人水平不断提升提升幼儿园办园品质，走自我幼儿园内涵发展之路 | 逐步提高和完善 | 可持续影响 | 保证幼儿教育可持续发展状态，建设成为符合幼儿发展、教育的幼儿园环境 |  | 不断提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长、教师满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长、教师满意 |  | 99% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 单位内控制度和内控采购措施 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 美化幼儿园，不断提升幼儿园环境育人的教学氛围，不断提升幼儿观察、动手和思维能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 李春梅 | 填报人： | 郑砚 |  | 填报日期： | 2019-10-18 |