昆明市呈贡区江尾小学2020年中小学教室照明达标改造项目

- 项目名称

中小学教室照明达标改造项目经费

- 立项依据

根据《学校卫生工作条例》GB.7793-2010号文件，改善学校灯光，保护学生的视力。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区江尾小学

组织机构代码：12530121592039530Q

地址：昆明市呈贡区兴呈路5432号

联系电话：15368087112

法人代表：杨彦坤

经费来源：财政拨款

单位概况：我部门编制2020年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区江尾小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

- 项目基本概况

为了保护学生视力，优化灯光照明设备，按照上级文件。我校进行灯光照明护眼改造。按照20间教师4间教师备课室改造，改造金额合计305200元。

- 项目实施内容

我校准备为20间教师4间教师备课室改造。

- 资金安排情况

根据《学校卫生工作条例》GB.7793-2010号文件，改善学校灯光，保护学生的视力。进行学校的灯光照明的改造项目，20间教室，4间教师备课室，合计金额305200元。

- 项目实施计划

学校根据要求对20间教师4间教师备课室改造。

- 项目实施成效

节约用电，照度高，光线柔和，保护学生视力。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中小学教室照明达标改造经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区江尾小学 |  |
| 项目属性 |  |  | 001 新增项目 |  | 项目期 |  | 当年完成项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 李红梅 |  | 联系电话 |  | 18887101368 |  |
| 项目概况 |  |  | 20间学生教室，4间教室备课室安装护眼灯。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 915,600.00 |  |  |  | 915,600.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 305,200.00 |  |  |  | 305,200.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 在学生教室、教室办公室安装护眼灯，确保此项工作落实到位。 |  |  |  | 在学生教室、教室办公室安装护眼灯，确保此项工作落实到位。 |  |  |  |
|  | 根据市级文件要求，2020年全区公办学校都须完成护眼灯安装。 |  |  |  | 根据市级文件要求，2020年公办学校都须完成护眼灯安装， |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数量 | 20间教室，4间教师备课室 | 数量指标 | 新增数量 |  | 20间教室，4间教师备课室 |
|  |  | 质量指标 | 安装合格率 | 100% | 质量指标 | 安装合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 安装完成时间 | 2020年-2022年 |  | 验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 | 915600元 | 时效指标 | 安装完成时间 |  | 2020年8月 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校年度支出 | 增长 |  | 安装成果投入使用时间 |  | 2020年9月 |
|  |  | 社会效益指标 | 教育设施设备品质 | 上升 | 成本指标 | 设备购置成本 |  | 305200元 |
|  |  | 生态效益指标 | 学校水电费支出 | 增长 | 经济效益指标 | 学校年度支出 |  | 增长 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 8-10年 | 社会效益指标 | 教育教学设施设备品质 |  | 上升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 95%以上 | 生态效益指标 | 学校水电费支出 |  | 增长 |
|  |  |  | 学生满意度 | 95%以上 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  | 95%以上 |
|  |  |  | 教师满意度 | 100% |  | 学生满意度 |  | 95%以上 |
|  |  |  |  |  |  | 教师满意度 |  | 100% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 坚持制度管事，制度管人。成立保障项目实施监督小组，由校长任组长，副校长任副组长，教务主任，教务副主任，总务主任，教科室主任负责制定项目实施规则以及监督项目实施工作，切实提高实施项目的进度以及实施过程中制定相关的措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 本绩效说明填报真实有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 窦艳波 | 填报人： | 唐羽初 |  | 填报日期： | 2019-11-13 |