昆明市呈贡区教育体育局2020年呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设项目

- 项目名称

呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设

- 立项依据

呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设实施方案（根据呈政发[2017]84号文件）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦B座6楼

联系电话：6478395

法人代表：杨文佳

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2020年我单位设有6个科室分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、基建科、体育科。区教育体育局认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以深化改革为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，狠抓"教育改革、扩大优质、提高质量、提升队伍、完善机制"五项任务，努力办好人民满意的教育。

- 项目基本概况

根据《昆明市呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设工作实施方案》（呈政发〔2017〕84号文件）中相关规定，“15分钟”体育健身圈建设要建立稳定的体育公共财政保障制度，2018年—2020年，每年区财政安排专项资金400万元，用于全区公共体育设施场地建设的补助及体育建设器材的购买。

- 项目实施内容

完成2020年“15分钟健身圈”项目建设，包括足球场、健身路径，健身步道，自行车骑行道，篮球场，健身房，乒乓球室及其它各单位申报体育基础设施建。

- 资金安排情况

年度资金预算400万元：1.健身步道建设100万元；2.健身路径安装50万元；3.健身房建设50万元；4.篮球场建设30万元；5.乒乓球室5万元；6.足球场建设80万元；7.体育公园建设50万元；8.其他体育设施建设35万元。

- 项目实施计划

1.2020年4——5月完成呈贡区2020年“15分钟体育健身圈”项目申报工作；

2.2020年6月——7月完成申报项目专家评审和领导小组评审工作；

3.2020年8月完成审核通过项目资金下达工作；

4.2020年12月31日前完成各项目建设工作。

- 项目实施成效

截止2019年12月，全区共建设有文体活动广场30块，篮球场45块，81个晨晚练体育活动点，安装健身路径216条，器材安装3200余件；城区公共体育活动点（不含高校及中小学校、企事业单位）面积达820000平方米，社区公共体育健身设施覆盖率达到100%。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区教育体育局 |  |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  |  |  | 项目期 |  | 当年完成项目 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李跃坤 |  |  |  | 联系电话 |  | 13908804098 |  |  |
| 项目概况 |  |  | 1.健身步道建设100万元；2.健身路径安装50万元；3.健身房建设50万元；4.篮球场建设30万元；5.乒乓球室5万元；6.足球场建设80万元；7.体育公园建设50万元；8.其他体育设施建设35万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 |  | 中央财政 |  | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |  |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成2020年“15分钟健身圈”项目建设，包括足球场、健身路径，健身步道，自行车骑行道，篮球场，健身房，乒乓球室及其它各单位申报体育基础设施建设 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  | 数量指标 | 建设项目 |  | 1批 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  |  |  | 质量指标 | 体育基础设施建设 |  | 完成 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  |  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 |  |  |  |  | 成本指标 | 年度资金投入 |  | 400万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | 经济效益指标 | 呈贡区体育基础设施 |  | 增加 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 | 15分钟健身圈覆盖率 |  | 100% |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  | 生态效益指标 | 体质健康 |  | 提升 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 全民健身计划 |  | 推进 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 健身场地设施使用者满意度 |  | 100% |  |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设实施方案（根据呈政发[2017]84号文件），《昆明市呈贡区“15分钟健身圈”资金使用管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 完成2020年“15分钟健身圈”项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  |  | 杨文佳 |  | 填报人： | 李跃坤 |  | 填报日期： |  | 2019-10-17 |