昆明市呈贡区教育体育局部门2020年中小学（幼儿园）基础建设资金项目

- 项目名称

中小学（幼儿园）基础建设资金

- 立项依据

1.《昆明市呈贡区人民政府关于将呈贡新区第二小学等12所学校建设项目纳入2016年建设计划的批复》（呈政复【2016】26号）；

2.《关于呈贡区第一中学改扩建建设项目可行性研究报告的批复》(呈发改复【2015】27号)；

3.《昆明市呈贡区行政审批局关于对昆明市外国语学校呈贡校区项目一期工程初步设计的批复》（呈行审复【2019】54号）；

4.《昆明市呈贡区人民政府关于同意启动时代俊园小学等四所学校项目建设的批复》（呈政复【2019】19号）等。

6.合作办学协议。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦B座6楼

联系电话：6478395

法人代表：杨文佳

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2020年我单位设有6个科室分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、基建科、体育科。区教育体育局认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以深化改革为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，狠抓"教育改革、扩大优质、提高质量、提升队伍、完善机制"五项任务，努力办好人民满意的教育。

- 项目基本概况

- 已建成项目：新区二小、四小、五小、古城小学、洛龙学校、呈贡一中改扩建、呈贡区斗南中心幼儿园、沐春园幼儿园等学校项目，还需支付项目尾款及土地款；

- 在建项目：昆明市外国语学校呈贡校区一期工程；

- 计划2020年启动建设的学校项目：呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中改扩建项目二期工程、呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、云大附中呈贡校区等学校项目。

- 开展前期工作的学校项目：滇池明珠广场小学、昆明市外国语学校呈贡校区二期工程等。

- 需缴纳土地款的项目：结合项目进展及资金到位情况，计划缴纳呈贡区斗南中心幼儿园、昆明市外国语学校呈贡校区、昆明中通世纪学校暨附属幼儿园、斗南第四小学等学校建设项目土地费用。

- 项目实施内容

昆明市外国语学校呈贡校区建设项目一期工程，食堂主体结构封顶，二次结构施工完成，内外墙抹灰施工完成，外立面窗框安装完成，即将穿插进入装饰装修施工阶段；教学楼主体结构封顶，二次结构施工完成，外墙抹灰施工完成，内墙抹灰完成80%，即将穿插进入装饰施工阶段；宿舍楼主体结构封顶，二次结构施工完成60%；设备用房主体施工完成，二次结构施工完成，内墙粉刷施工完成。

- 资金安排情况

2020年呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金预算合计19359.63万元，全部到位。

- 项目实施计划

2020年计划完成昆明市外国语学校呈贡校区一期工程的建设任务，启动呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中改扩建项目二期工程、呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、云大附中呈贡校区等学校项目建设。

- 项目实施成效

项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量的义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中小学（幼儿园）基础建设资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区教育体育局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 倪艳 |  | 联系电话 |  | 67476558 |  |
| 项目概况 |  |  | 2020年呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金预算合计19359.63万元，其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 已建成项目：新区二小、四小、五小、古城小学、洛龙学校、呈贡一中改扩建、呈贡区斗南中心幼儿园、沐春园幼儿园等学校项目，还需支付项目尾款及土地款； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 在建项目：昆明市外国语学校呈贡校区一期工程； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 计划2020年启动建设的学校项目：呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中改扩建项目二期工程、呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、云大附中呈贡校区等学校项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 开展前期工作的学校项目：滇池明珠广场小学、昆明市外国语学校呈贡校区二期工程等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 需缴纳土地款的项目：结合项目进展及资金到位情况，计划缴纳呈贡区斗南中心幼儿园、昆明市外国语学校呈贡校区、昆明中通世纪学校暨附属幼儿园、斗南第四小学等学校建设项目土地费用。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 580,788,900.00 |  |  |  | 580,788,900.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 193,596,300.00 |  |  |  | 193,596,300.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 完成呈贡一中二期项目建设 |  |  |  | 支付新区二小、四小、五小、古城小学、洛龙学校、呈贡一中改扩建、呈贡区斗南中心幼儿园、沐春园幼儿园、昆明中通世纪学校暨附属幼儿园、斗南第四小学等项目尾款及土地款的支付, |  |  |  |
|  | 完成呈贡区洛龙中心幼儿园建设项目尾款的支付 |  |  |  | 支付昆明市外国语学校呈贡校区建设项目土地款、进度款 |  |  |  |
|  | 完成时代俊园小学、滇池明珠广场学校等项目进度款、土地款、尾款的支付 |  |  |  | 启动呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中改扩建项目二期工程、呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、云大附中呈贡校区等学校项目，同步开展其他项目前期相关工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完善学校建设项目土地指标，新建、改扩建、装修改造各类学校 | 支付尾款3所；支付项目土地款2-3个；完成呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中二期工程等项目建设。 | 数量指标 | 完善学校建设项目土地指标，新建、改扩建、装修改造各类学校 |  | 支付尾款3所；支付项目土地款1-2个；启动相关学校项目建设。 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格 | 100%验收合格 | 质量指标 | 项目竣工验收合格 |  | 100%验收合格 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成 | 每年完成 | 时效指标 | 项目按期完成 |  | 当年完成 |
|  |  | 成本指标 | 支付学校建设项目土地款、支付建设项目工程进度款 | 580,788,900.00 | 成本指标 | 支付学校建设项目土地款、支付建设项目工程进度款 |  | 193,596,300.00 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 学校项目的建成，带动了呈贡新区人口、经济和社会效益的发展，为呈贡新区创建“国际科教文化中心”奠定了坚实的基础 | 与上一年度明显提升 | 经济效益指标 | 学校项目的建成，带动了呈贡新区人口、经济和社会效益的发展，为呈贡新区创建“国际科教文化中心”奠定了坚实的基础 |  | 与上一年度明显提升 |
|  |  | 社会效益指标 | 项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量的义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。 | 与上一年度明显提升 | 社会效益指标 | 项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量的义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。 |  | 与上一年度明显提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 学校项目建设，必须取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见后才准予实施，建设完成后对自然及生态环境、空气质量等不会造成影响 | 100%取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见 | 生态效益指标 | 学校项目建设，必须取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见后才准予实施，建设完成后对自然及生态环境、空气质量等不会造成影响 |  | 100%取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见 |
|  |  | 可持续影响指标 | 学校项目建成后，为呈贡区义务教育基础建设奠定了夯实的基础，为师生创造了充足的教育环境和安全舒适的生活环境，为学生的心理素质及身体素质发展奠定了基础。 | 学校建成后学校建成后一般可使用50年，对呈贡新区教育事业产生长时间的可持续性影响 | 可持续影响指标 | 学校项目建成后，为呈贡区义务教育基础建设奠定了夯实的基础，为师生创造了充足的教育环境和安全舒适的生活环境，为学生的心理素质及身体素质发展奠定了基础。 |  | 学校建成后学校建成后一般可使用50年，对呈贡新区教育事业产生长时间的可持续性影响 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区人民群众 | 95% | 服务对象满意度指标 | 片区人民群众 |  | 95% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 《关于成立学校建设项目工作组的通知》（呈教通〔2016〕93号）、《关于成立学校建设项目领导小组的通知》（呈教通〔2016〕98号） |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 1.《昆明市呈贡区人民政府关于将呈贡新区第二小学等12所学校建设项目纳入2016年建设计划的批复》（呈政复【2016】26号）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.《关于呈贡区第一中学改扩建建设项目可行性研究报告的批复》(呈发改复【2015】27号)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.《昆明市呈贡区行政审批局关于对昆明市外国语学校呈贡校区项目一期工程初步设计的批复》（呈行审复【2019】54号）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.《昆明市呈贡区人民政府关于同意启动时代俊园小学等四所学校项目建设的批复》（呈政复【2019】19号）等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.合作办学协议 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 杨文佳 | 填报人： | 刘江 |  | 填报日期： | 2019/10/17 |