昆明市中华小学

2020年昆明市教育局与呈贡区合作办学经费(中华小学滇池星城校区2018年呈贡区应承担30%部分)

- 项目名称

昆明市教育局与呈贡区合作办学经费(中华小学滇池星城校区2018年呈贡区应承担30%部分)

- 立项依据

根据昆明市教育局2015年与呈贡区签订的合作办学协议，昆明市中华小学滇池星城校区办学经费由市、区两级财政按7：3的比例分别承担。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市中华小学

组织机构代码：1253010043139016XQ

地址：昆明市呈贡区泰安路360号

联系电话：0871-63966517

法人代表：朱跃利

经费来源：呈贡区财政资金

单位概况：昆明市中华小学是一所历史悠久，文化积淀深厚，教学质量领先的云南省一级示范学校，隶属昆明市教育体育局直属学校，曾获得全国“三八”红旗单位、全国德育工作先进集体、全国卫生工作先进集体、全国红旗大队、全国和谐校园先进单位、云南省优级甲等学校、云南省现代教育示范学校、云南省心理健康示范学校、云南省平安校园、昆明市现代教育示范学校、昆明市文明单位、昆明市语言文字规范化学校、昆明市平安校园、昆明市爱卫先进单位等荣誉。

学校共分为白龙潭校区和滇池星城校区，其中：白龙潭校区地处呈贡区白龙潭小区内，建设规模为48个教学班，占地面积为36亩，建筑面积为20384平方米，包括教学楼、综合楼、实验楼、运动场等教育设施，绿化面积占总面积的45%，学校于2011年9月1日正式开学，现有49个教学班。滇池星城校区地处呈贡区滇池星城小区内，建设规模为48个教学班，占地面积为34亩，建筑面积为22405平方米，包括3栋教学楼、运动场等教育设施，绿化面积占总面积的40%，学校于2015年9月1日正式开学，现有38个教学班。

- 项目基本概况

昆明市教育局与呈贡区合作办学经费(中华小学滇池星城校区2018年呈贡区应承担30%部分)项目的实施，是为了进一步改善滇池星城校区的办学条件，经费全部用于新建两间计算机教室及教学楼楼顶防水、篮球场等设施的修缮。

- 项目实施内容

2020年9月滇池星城校区将新增8个教学班，预计新增学生约360人，新增教职工19人。学校现有计算机教室远不能满足明年教学实际需求，需增加2间计算机教室。滇池星城校区于2015年9月投入使用，近一年来，教学楼楼顶漏水情况日趋严重，不仅对教学楼外观造成影响，也形成了安全隐患，需及时进行维修。另外，自2017年昆明市地铁四号线祥丰街站项目开工以来，我校篮球场开始出现地基下沉、地面开裂等情况，形成较大校园设施安全隐患，已严重影响了学校教育教学工作的正常开展，需及时进行维修。

- 资金安排情况

呈贡区财政资金127.6万元。

- 项目实施计划

计划于2020年6月下旬至7月中旬，完成两间计算机教室及教学楼楼顶防水等项目的计划审批及招投标工作，2020年7月下旬至9月初，完成以上三个项目的合同签订、项目实施、项目验收及资金支付工作。

- 项目实施成效

昆明市教育局与呈贡区合作办学经费(中华小学滇池星城校区2018年呈贡区应承担30%部分)项目的实施，将进一步改善和提升滇池星城校区的办学条件，以达到义教均衡发展对于学校硬件设施的要求，学校将管好用好这些设施设备，以更好的服务于师生，服务于教学，做到让师生满意，让社会满意。

- 项目绩效目标表