昆明呈贡新区第二小学部门2020年校园文化建设经费项目

- 项目名称

校园文化建设经费

- 立项依据

呈贡新区第二小学2018年成功创建云南省现代教育示范学校以来，不断夯实基础，丰富内涵，为进一步优化校园环境，不断提升办学形象，突显办学特色，让更多孩子享受优质教育资源，2020年现需对校园内进行校园文化改造及校园环境美化。

- 项目实施单位

单位名称：昆明呈贡新区第二小学

组织机构代码：1253012159203844XN

地址：昆明市呈贡区教育路72号

联系电话：0871-67475113

法人代表：萧牧

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明呈贡新区第二小学位于呈贡区教育路72号，学校占地面积26693平方米，现有2132名学生，46个教学班，117名教职工。校园内环境优美，设有设施齐全、功能完备的30个功能教室。学校以“扬龙之精神，育龙的传人”的办学理念，“创一流、办出特色，建名校、培育新人”的办学目标，秉承“诚实守信、好学达礼”的校训，“明礼、厚德、务实、进取”的校风，“敬业、博学、尊重、赏识”的教风，“乐学、守纪、善思、超越”的学风，走传承发展之路，办“龙文化”特色学校。

- 项目基本概况

1.北门入校形象长廊建设。

2. 龙文化大厅建设。

3. 城市学校少年宫建设。

- 项目实施内容

1.北门入校形象长廊建设。位置位于北门入校右边，大厕所和居民楼边。建设包括原墙体拆除、重建，墙体宣传文化栏制作，电子大屏下方墙门造型，整体形象长廊外延1米后用塑木地板安装。

2. 龙文化大厅建设。位置位于风雨教室，运动场旁。

建设包括外部门头仿古屋棚，内部墙面上下造型，柱子造型，。

3. 城市学校少年宫建设。位置位于天虚楼和报告厅之间地面处理、墙面绿植墙建设，一楼入口“课后服务基地”造型，一至四楼过道处理。

- 资金安排情况

1.北门入校形象长廊建设。位置位于北门入校右边，大厕所和居民楼边。建设包括原墙体拆除、重建，墙体宣传文化栏制作，电子大屏下方墙门造型，整体形象长廊外延1米后用塑木地板安装，以上合计20.6万元。

2. 龙文化大厅建设。位置位于风雨教室，运动场旁。

建设包括外部门头仿古屋棚，内部墙面上下造型，柱子造型，以上合计18.2万元。

3. 城市学校少年宫建设。位置位于天虚楼和报告厅之间地面处理、墙面绿植墙建设，一楼入口“课后服务基地”造型，一至四楼过道处理，以上合计21.2万元。

以上校园文化建设及校园环境美化项目，共计需要资金60万元。因此，特申请校园文化建设项目经费元60万元（陆拾万元整）。

- 项目实施计划

1.北门入校形象长廊建设。位置位于北门入校右边，大厕所和居民楼边。建设包括原墙体拆除、重建，墙体宣传文化栏制作，电子大屏下方墙门造型，整体形象长廊外延1米后用塑木地板安装，以上合计20.6万元。

2. 龙文化大厅建设。位置位于风雨教室，运动场旁。

建设包括外部门头仿古屋棚，内部墙面上下造型，柱子造型，以上合计18.2万元。

3. 城市学校少年宫建设。位置位于天虚楼和报告厅之间地面处理、墙面绿植墙建设，一楼入口“课后服务基地”造型，一至四楼过道处理，以上合计21.2万元。

以上校园文化建设及校园环境美化项目，共计需要资金60万元。计划2020年8-12月份完成所有建设项目。

- 项目实施成效

创建文明学校、书香校园、绿色学校，打造一个文化和谐的教育学习氛围。弘扬传统文化，提升学校办学水平，使学生、家长、教师直观感受传统文化的熏陶。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园文化建设经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育局 |  | 实施单位 |  | 昆明呈贡新区第二小学 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 经常性项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 莫劲松 |  | 联系电话 |  | 67471548 |  |
| 项目概况 |  |  | 为了加强校园文化建设。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 1,800,000.00 |  |  |  | 1,800,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 打造龙文化特色校园，弘扬传统文化，提升学校办学水平，改善教育教学环境，满足学校教学需求。 |  |  |  | 打造龙文化特色校园，弘扬传统文化，满足学校教学需求 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成学校校园文化建设需求，北门形象长廊建设，龙文化大厅，城市少年宫建设。 | 北门形象长廊建设，龙文化大厅，城市少年宫建设。 | 数量 指标 | 完成学校校园文化建设需求，北门形象长廊建设，龙文化大厅，城市少年宫建设。 |  | 完成建设 |
|  | 产出 指标 | 质量 指标 | 按学校要求制作完成，验收合格率 | 达100% | 质量 指标 | 验收合格率 |  | 达100% |
|  | 产出 指标 | 时效 指标 | 按时限完成 | 到2022年全面完成 | 时效 指标 | 按时限完成 |  | 到2020年全面完成 |
|  | 产出 指标 | 成本 指标 | 三年核拨经费总计 | 1800000元 | 成本 指标 | 核拨经费总计 |  | 600000元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 教育投入、办学条件，培养人才，上级补助资金 | 大幅提升我校教育质量 | 经济效益指标 | 教育投入、办学条件，培养人才，上级补助资金 |  | 有效提高 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 办学条件、办学品质、办优质教育、教育均衡向优质均衡发展、社会满意度 | 大幅提升 | 社会效益指标 | 办学条件、办学品质、办优质教育、教育均衡向优质均衡发展、社会满意度 |  | 大幅提升 |
|  | 效益 指标 | 生态效益指标 | 文明学校、书香校园、绿色学校的创建，打造一个文化和谐的教育学习氛围。 | 大幅提升 | 生态效益指标 | 加强文明学校、书香校园、绿色学校的创建 |  | 大幅提升 |
|  | 效益 指标 | 可持续影响 | 弘扬传统文化，提升学校办学水平，使学生、家长、教师直观感受传统文化的熏陶。 | 大幅提升 | 可持续影响 | 弘扬传统文化，提升学校办学水平。 |  | 大幅提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师及学生满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 学校、教师及家长满意度 |  | 98% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 按照上级审批及学校三重一大会议制度，完成项目相关手续及流程。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 为保障各学校的正常教育教学秩序，提高办学品质，按时、足额拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 萧牧 | 填报人： | 焦永莲 |  | 填报日期： | 2019-10-18 |