附件4-4:

殡葬管理所项目支出绩效评价报告

（云南冲公墓墓地绿化、道路修缮、管理人员工资）

一、基本情况

根据呈财社[2019]7号文件，殡葬管理所2019年预算项目支出为：云南冲公墓墓地绿化、道路修缮及墓区管理人员工资479200元。

- 项目单位绩效报告情况。

- 2019年殡葬管理所已按计划将2019年度云南冲公墓墓地绿化、道路修缮及墓区管理人员工资全额拨付到位共计479200元。

- 绩效评价工作情况

- 项目支出绩效目标完成情况按计划执行，制作宣传手册已完成；因遗体火化补助金属于动态管理，所以有结余资金。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。项目资金足额拨付到位

（二）项目实施情况分析。1.为进一步改善云南冲农村公益性公墓青山白化现象，绿化墓区环境，经区民政局“三重一大”会议研究，对云南冲墓地青山白化现象较为严重面山进行绿化补植补种。今年投入绿化资金近20万元，种植旱冬瓜树5000株，做到“见树不见墓”的目标（该项目完成情况100%）。2.为方便老百姓到云南冲公墓上坟，投资近20万元新修一条长270米的水泥路面，极大的为上坟的老百姓解决了上山扫墓难的问题，道路的畅通深入百姓好评（该项目完成情况100%）。3.为进一步提升墓地管理人员的水平，墓区管理人员工资已完成。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。项目经费全额支出。

- 2.项目的效率性分析。项目依计划实施，达到预期效果。

- 3.项目的效益性分析。严格按照《昆明市城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室》昆绿建指办[2008]4号；《昆明呈贡新区管理委员会文件》呈新管发[2008]8号；《二00五年六月二十八日县人民政府办公室会议纪要（第十四期）》的要求，将云南冲墓区绿化、道路修缮以及墓区管理人的工作做好

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过对云南冲墓区补值补种、道路修缮、墓区人员的管理群众满意度为95%。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 此次自评分为100分。

- 呈贡区殡葬管理所

- 2020年3月30日