附件4-4:

项目支出绩效评价报告（呈贡区融媒体中心建设项目）

一、基本情况

- （一）项目概况。

1、呈贡区融媒体中心建设项目：一般公共预算项目，金额880万元。主要用于呈贡区融媒体中心的软硬件建设，包括：装修改造、办公家俱采购、硬件设备购买，软件购置、绿化等支出，项目面积1448.7平方米，委托呈贡区城市投资集团有限公司代建。

2、关于下达2019年省文化产业发展专项资金对下转移支付（第三批）-建设县级融媒体中心：省对下转移支付项目，金额20万元。主要用于呈贡区融媒体中心的软硬件建设，包括：装修改造、办公家俱采购、硬件设备购买，软件购置、绿化等支出，项目面积1448.7平方米，委托呈贡区城市投资集团有限公司代建。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

。区融媒体中心因地制宜，实现一个终端集合五大服务，是全市首家融合区级电视台节目APP发布和首家实现高校资源入驻的融媒体中心。目前，区融媒体中心在内容建设、采编流程、信息服务和科学运用先进传播技术等方面探索出具有呈贡特色的融合方式，实现传统媒体与新兴媒体从简单相“加”迈向深度相“融”，对外宣传能力明显提升。

2.项目绩效阶段性目标。

绩效目标根据年初设定主体目标全部完成，就细项数量指标来说，呈贡区融媒体中心建设项目建设面积1448.7平方米已全部装修改造完成；装修事项3个已按期完成；办公家具、绿化已到位，办公场所已可以使用；各类软硬件已采购到位，并投入使用。整个呈贡区融媒体中心建设项目已通过区融媒体中心初验，区委宣传部初验；各项指标均在预设范围内完成。

二、项目单位绩效报告情况。

宣传部所属二级单位均撰写并提交所负责的各项目的绩效报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步贯彻落实公共财政科学发展观，优化财政支出结构，强化财政监督管理职能，提高财政资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；为加强我部门的财务管理，规范各科室（部门）的财务行为，杜绝支出漏洞，节约开支，降低行政成本，提高资金使用效益，确保宣传部的各项工作正常开展，保护国家和本单位财产的安全完整。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法

指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

2.组织实施。

各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

3.分析评价。

我部门成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由龚雪常务副部长为组长，张跃林、李勇洪、字秉翔副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈孝帅，办公室副主任为苏静，工作人员为肖婉妮。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

项目资金严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

呈贡区融媒体中心建设项目立项1000万元，2019年年初预算200万元，为一般公区财政预算资金，10月预算调整680万元，调整后预算执行金额为：880万元，执行率：100%。后期经费支出将在2020年项目通过审计后调整预算。

- 3.项目资金管理情况分析。

对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

- 呈贡区融媒体中心建设项目按年初预算分配到各科室，各科室根据项目预算、项目内容、时间要求做好前期准备，及时开展项目前期市场调研，并在云南省投资审批中介超市公开选取阶梯项目咨询有限公司提供《呈贡区融媒体中心建设项目可研报告编制》，后通过公开招标的方式，委托中标公司呈贡区城市投资集团有限公司代建。2009年11月对项目进行了竣工验收，初验结果合格。

- 2.项目管理情况分析。

对项目资金严格进行管理。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

严格按照预算控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

项目执行过程中，各科室配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结，并在区委宣传部部务会上给予通报，内部各科室互评检查监督。绩效目标完成良好，实施开展项目达成率100%，经费达成率：100%。

- 项目每笔经费支付均经由代建设方提出申请材料，经区委宣传部部务会讨论后支付，根据预算收支制度、财务管理制度等要求对票据进行严格审查，按季度对项目进行绩效评价等。

- （2）项目完成质量。

呈贡区融媒体中心建设项目2019年经费预算880万元，实际完成目标880万元，执行率100%，预算控制良好，未实现资金节约。该项目为公益性项目，未产生经济效益；项目按期完成，完成率100%，验收合格率100% 。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 项目主要在宣传方面产生社会效益，并具有可持续性，新组建的区融媒体中心在负责运营维护好原区新闻中心和区广播电视台媒体平台的基础上，新开发上线了APP—“呈贡融媒”，实现了电视新闻、新区杂志等传统媒体依靠微信、微博、手机APP等新媒体进行同步发送的目标。另外，开发建设了呈贡采编管理系统，该系统构建了区级部门，区融媒体中心，中央、省、市媒体（市委宣传部）三级联动的，集新闻线索汇聚、新闻策划、稿件采集、多元编辑、一键发布的工作网络。因地制宜，实现两大首创。一是昆明市首家融合区级电视台节目发布的融媒体中心。在融媒体中心现有基础上，不断整合人员、资源、平台、服务，坚持可视化优先原则。首先将视频新闻作为呈贡融媒体中心产品的优先选择。在“呈贡融媒”APP上，接入了呈贡区广播电视台的节目内容，开设了视听栏目；其次是提升以数据为核心、以可视化为载体的信息存储和运用能力。将各类媒资数据通过系统自动进行分类，通过人脸识别、标签云等工具实现数据的可视化。同时，这些数据在媒资数据库进行沉淀和进一步分析处理后，为今后的舆情分析预判、宣传效果的评估等提供可靠数据。对内提供优秀人才资源信息。多方联动，凸显两大特色。一是构建了云南省首家实现了高校资源入驻的融媒体中心。设立“呈贡区融媒体中心高校通联站”，依托原驻呈高校大学生通讯联络站搭建更加高效的合作平台，实现对外宣传高校形象。建市区街道（部门）三级管理一体化，区融媒体中心依托区属50多个部门，以及驻呈12所高校的官方网站、微信、微博、抖音建设呈贡区融媒体矩阵，实现与驻呈高校和全区各街道、各部门宣传的同频共振。二是一个终端聚合五大服务。利用“呈贡融媒”APP，整合全区信息资源，集“新闻+服务+政务”于一体，可实现三个“第一”，即第一时间了解所需新闻资讯、第一时间查询呈贡服务信息、第一时间关注呈贡政务热点。目前，在“呈贡融媒”APP服务页面已实现政务服务、便民服务等多项服务类别，满足区内居民的基本诉求。围绕大局，助力打响“四张名片”。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

致力于服务区委、区政府中心工作主推四个“服务”擦亮呈贡四张名片，围绕打造主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽综合定位，呈贡区积极挖掘区位优势，聚焦世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区、国际门户枢纽四大品牌定位，推出聚合服务内容，全力助推呈贡区城市品牌建设，不断讲好呈贡故事，不断提升城市知名度和美誉度。深入宣传全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面涌现出来的经验做法。宣传面和宣传效果大大提高，提升了受众满意度。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

在本年度内进行审计验收，并按合同支付尾款，全面完成该项目，按区财政相关要求公开评价结果。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

稳抓绩效目标重点，根据项目变动及时做出相应调整，贴合单位主体目标，推进项目有序进行。加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让项目发挥最大效益。

八、其他需说明的问题。

无