昆明市呈贡区交通运输局2020年重点领域项目

- 项目名称

呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）

- 立项依据

上级党委、政府文件

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区交通运输局

组织机构代码：115301210151296166

地址：昆明市呈贡区古银路62号

联系电话：0871-67476359

法人代表：尹愿辉

经费来源：本级财政

代为概况：无

- 项目基本概况

呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。按照《云南省农村公路管理养护体制改革方案》（云办发【2007】172号）和《云南省农村公路养护管理实施办法》（云交管养【2010】479号文件的精神，地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。2020年计划对农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

- 项目实施内容

农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

- 资金安排情况

已到位。

- 项目实施计划

到2020年12月，完成农村公路日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

- 项目实施成效

使群众满意度得到提升。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急） |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区交通运输局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区交通运输局 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。按照《云南省农村公路管理养护体制改革方案》（云办发【2007】172号）和《云南省农村公路养护管理实施办法》（云交管养【2010】479号文件的精神，地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。2020年计划对农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 上级党委、政府文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 11,748,063.00 |  |  |  | 11,748,063.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 3,090,000.00 |  |  |  | 3,090,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 保障公路畅、美、绿化、安全 |  |  |  | 保障公路畅、美、绿化、安全 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 养护里程（公里） | 439.53 | 数量指标 | 养护里程（公里） |  | 146.51 |
|  |  |  | 绿化管养（面积） | 34050㎡ |  | 绿化管养（面积） |  | 34050㎡ |
|  |  |  | 水沟清理 | 16620㎡ |  | 水沟清理 |  | 16620㎡ |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98％ | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥98％ |
|  |  |  | 方案制定和前期准备工作 | 3月前 |  | 方案制定和前期准备工作 |  | 3月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 3月前 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | 1月-12月 | 时效指标 | 施工时间 |  | 1月-12月 |
|  |  |  | 验收时间 | 12月前 |  | 验收时间 |  | 12月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1174.8063万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 309万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98％ | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥98％ |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1、机构设置：交通运输局内设建设养护科、地方公路管理段，由分管副局长直接领导，均有岗位职责，制定了公路养护管理制度。 2、已通过公开招投标，选择了具有资质的养护作业队伍承担公路养护任务。 3、省、市每年都对公路养护实施进行考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 1.呈贡区农村公路日常养护、小修保养、绿化管养总投资309万元，其中1.县、乡、村公路日常养护费用80万元； 2.省管下放道路管养费用94万元； 3.道路绿化及绿化管养费用35万元； 4.乡村公路小修、水毁应急处理40万元； 5.路域环境整治及大气污染防治60万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 尹愿辉 | 填报人： | 刘霄龙 |  | 填报日期： | 2019/10/16 |