昆明市呈贡区交通运输局2020年重点领域项目

- 项目名称

四好农村路

- 立项依据

上级党委、政府文件

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区交通运输局

组织机构代码：115301210151296166

地址：昆明市呈贡区古银路62号

联系电话：0871-67476359

法人代表：尹愿辉

经费来源：本级财政

代为概况：无

- 项目基本概况

1.2020年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。

2.计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。          3.示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。

- 项目实施内容

1.完成示范点的建设，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路发挥示范引领作用。

2.打造呈贡区建设四好农村路的亮点。

- 资金安排情况

本级财政安排已到位。

- 项目实施计划

绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里。2020年12月完成。

- 项目实施成效

履职基础、公共服务能力得到提升。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 四好农村路 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区交通运输局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区交通运输局 |  |
| 项目期 |  |  | 跨年实施项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 1.2020年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。2.计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。3.示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 上级党委、政府文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 6,260,000.00 |  |  |  | 6,260,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 1,765,500.00 |  |  |  | 1,765,500.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 把呈贡区农村公路建、管、养、运全面提升，实现县县有示范乡乡乡有示范村，村村有示范路的目标。为实现乡村振兴战略提供先行条件。 |  |  |  | 1.完成示范点的建设，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路发挥示范引领作用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.打造呈贡区建设四好农村路的亮点 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公交站点建设 | 5个 | 数量指标 | 公交站点建设 |  | 5个 |
|  |  |  | 绿化美化、路况提升 | 绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里 |  | 绿化美化、路况提升 |  | 绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98％ | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥98％ |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月前 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 7月前 |  | 招标采购时间 |  | 7月前 |
|  |  |  | 施工时间 | 1月至12月 |  | 施工时间 |  | 1月至12月 |
|  |  |  | 验收时间 | 12月 |  | 验收时间 |  | 12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 626万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 626万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98％ | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度招标 |  | ≥98％ |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 已拟定了四好农村路实施方案，进行了任务分解，有目标考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发【2015】73号）、《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发【2018】8号）、《昆明市呈贡区人民政府关于印发呈贡区加快推进“四好农村路”建设实施方案》，特申请2020年财政预算资金176.55万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 尹愿辉 | 填报人： | 刘霄龙 |  | 填报日期： | 2019/10/19 |