昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2020年呈贡72、花都路市政道路建设项目

- 项目名称

呈贡72、花都路市政道路建设项目

- 立项依据

《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程可行性研究报告的批复》(呈发改复〔2017〕39号)、《昆明市呈贡区发展和改革局文件关于呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2017〕40号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况：昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

花都路长约777.28m，道路红线宽度40米，项目估算总投资8896.78万元；72号路长约542.74m，道路红线宽度30m，项目估算总投资5704.55万元。

施工合同价69633179元，2017年8月开工建设，计划2019年6月底完工。

- 项目实施内容

道路工程、排水系统、照明及电气系统、管线综合设计、绿化工程、交通工程。

- 资金安排情况

安排项目建设资金2700万元。

- 项目实施计划

已完成竣工验收。

- 项目实施成效

昆明呈贡区72号路(规划71号路一兴呈路)是“光斗一号海

岸城”住宅小区内部道路,项目建成后将改善该区域交通条件，完善片区路网,满足居民出行需要,营造美好的人居环境。

花都路(规却71号路一呈样街)是组成斗南国际花卉产业园区重要交通通道的部分路段,该项目实施后将与其他道路一起构成片区道路网的基本骨架,对完善斗南片区城市路网,促进当地

经济社会发展具有重要作用。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡72、花都路市政道路建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 呈贡区72号路（规划71号路—兴呈路）长542.74米，红线宽30米，总投资5704.55万元；花都路（规划71号路—呈祥街）长777.28米，红线宽40米，总投资8896.78万元、呈贡72号路（呈贡71号路至古滇路段）长210.7米，红线宽30米，总投资2969.56万元 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 40,000,000.00 |  |  |  | 40,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 27,000,000.00 |  |  |  | 27,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1、满足片区交通量的需求，改善片区生活配套 |  |  |  | 1、土建工程开工建设 |  |  |  |
|  | 2、完成工程施工图设计，施工招标，开工建设 |  |  |  | 2、配套管网完工 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路宽 | 数量指标 | 道路宽 |  | 72号红线宽30米；花都路宽40米 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 按期开工 | 2020年4月开工 | 时效指标 | 开工率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 按期完工 | 2021年底完工 | 成本指标 | 2020年底完工率 |  | 50% |
|  | 效益指标 | 经济指标 | 满足区域交通量的需求 | 完善城市基础设施完善 | 经济指标 | 改善片区路网连通 |  | 满足居民出行需求 |
|  |  | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 | 配套建设雨水污水电力等管线及绿化、照明工程 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 |  | 配套建设雨水污水电力等管线及绿化、照明工程 |
|  |  | 生态指标 | 道路绿化、亮化 | 道路绿化苗木管养、路灯维护 | 生态效益指标 | 道路绿化、亮化 |  | 道路绿化苗木管养、路灯维护 |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 | 完善内网建，设提高区域价值，满足居民出行需求 | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 |  | 完善内网建，设提高区域价值，满足居民出行需求 |
|  | 满意度指标 | 服务满意度指标 | 满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1.项目按照国家规定，对工程施工实施招投标。2.项目按国家规定，实行工程监理制度、工程质量检测制度。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 根据2019年实际工程情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 陈红梅 | 填报人： | 王凤萍 |  | 填报日期： | 2020-06-04 |