昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2020年呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目

- 项目名称

呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目

- 立项依据

《昆明市发展和改革委员会关于呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目可行性研究报告的批复》(昆发改投资〔2015〕741号)。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479620

法人代表：陈红梅

经费来源：财政拨款

代为概况：昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，事业编制6人。在职实有33人，离退休人员 11人。主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

项目位于呈贡区，实施范围从老昆洛路至呈运大道已建段，中间与昆玉高速形成立体交叉，道路全长551.675m，规划红线宽60m，属城市主干道，项目总投资估算为29951.86万元，施工签约合同价为12736.596万元。

- 项目实施内容

道路、桥涵、排水、绿化、交通设施及照明工程，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。

- 资金安排情况

安排项目建设资金1000万元。

- 项目实施计划

已基本具备通车条件。

- 项目实施成效

项目打通老昆落路一呈运大道昆玉立交节点,将呈运大道、老昆洛路等道路形成有效衔接，项目的实施对于加快呈贡新区城市主干路网构建、缓解片区交通压力、提升片区基础设施建设水平都具有重要义。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路） |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 跨年实施项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁利忠 |  | 联系电话 |  | 0871-67479620 |  |
| 项目概况 |  |  | 本项目位于呈贡新区，起于老昆洛路，止于呈运大道断头路，道路全长608.049m，规划红线宽60m。总投资为28468.52万元。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 40,000,000.00 |  |  |  | 40,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 满足片区交通量的需求，缓解片区交通压力 |  |  |  | 完成合同及施工图规定的内容 |  |  |  |
|  | 加快呈贡新区城市主干路网构建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 608.049米 | 数量指标 | 道路长 |  | 608.049米 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽 | 60米 | 数量指标 | 道路宽 |  | 60米 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | 28468.52万元 | 成本指标 | 总投资 |  | 28468.52万元 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工 | 2020年12月前完成 | 时效指标 | 2020年12月完工率 |  | 100% |
|  | 经济指标 | 经济效益指标 | 改善片区路网连通 | 加速招商引资工作 | 经济效益指标 | 改善片区路网连通 |  | 加速招商引资工作 |
|  |  | 社会效益指标 | 满足区域交通量的需求 | 完善城市基础设施 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 |  | 配套建设雨水污水电力等 |
|  |  | 生态效益指标 | 道路两侧绿化栽种 | 环境改善 | 生态效益指标 | 道路两侧绿化栽种 |  | 环境改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 | 完善内网建设 | 可持续影响指标 | 落实呈贡路网建设规划 |  | 完善内网建设 |
|  | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 满意度 | 90% | 社会满意度指标 | 满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 严格按基本建设程序组织项目建设，成立项目小组 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 根据2019年实际工程完成情况预算 |  |  |  |  |  |  |