
昆明市公安局呈贡分局2021年公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目

1、 项目名称

公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目
2、 立项依据

1.关于开展全市公安机关信息系统网络安全等级保护工作的通知（昆公明传﹝2018﹞533号）《关于完成全市公安机关等保三级系统测评工作的紧急通知》《昆公信明传（2020）777号》；2.依据《关于规范公安信息网联接政务（行政）服务中心和公安业务自助办理终端审批管理工作的通知》（公传发[2018]658）要求开展工作；3.根据云南省公安厅《云南公安信息网运行管理办法》、《云南公安信息化机房运维管理规范》以及《云南省公安机关网络安全事件应急预案》的要求，开展工作。 
3、 项目实施单位

单位名称：昆明市公安局呈贡分局
组织机构代码：11530121015129413H（统一社会信用代码）
地址：呈贡区祥和街547号
联系电话：67479820
法人代表：汪峰

经费来源：财政预算拨款
单位概况：昆明市公安局呈贡分局为一级预算单位，主要职能为贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。组织实施全区公安机关开展全局性业务工作和重大警务活动。
4、 项目基本概况

1.开展2021年公安信息网网络安全加固（二期）项目工作。主要包括看守所、拘留所等部门的信息系统第三级等级保护及物理环境整改提升等方面的工作。2.随着“放管服”改革向纵深推进，公安机关进驻地方政务（行政）服务中心（以下简称“服务中心”）的需求日益迫切，为进一步规范相关审批管理工作，规范公安信息网联接服务中心和自助终端的审批管理，保护公安信息网和公安信息。

5、 项目实施内容

1.2020年开展的公安信息网网络安全加固（二期）项目，当年不能完成项目审计，项目结算金额需完成项目审计工作确定。2.开展2021年公安信息网网络安全加固（二期）项目工作。主要包括看守所、拘留所等部门的信息系统第三级等级保护及物理环境整改提升等方面的工作。3.随着“放管服”改革向纵深推进，公安机关进驻地方政务（行政）服务中心（以下简称“服务中心”）的需求日益迫切。为方便业务办理，部分区县将公安信息网直接联接服务中心或公安业务自助办理终端（以下简称“自助终端”），给公安信息网带来较大安全风险。为进一步规范相关审批管理工作，规范公安信息网联接服务中心和自助终端的审批管理，保护公安信息网和公安信息。

6、 资金安排情况

2021年安排一般公共预算资金380万元。
7、 项目实施计划

有明确的标准和依据。2021年5月30日前完成上一年度延续性工程，并完成上年度转接资金的支付。2021年1月30日前完成项目技术设计方案并通过专家评审。2月10日前完成招标控制价的审定。2月20日前上报财政依法办理采购手续，并开展招投标工作。4月20日前完成项目招投标工作。11月15日前支付完成项目内部审计。

8、 项目实施成效

1.通过项目的实施改变网络安全防御的单点模式，变被动防御为主动防御，增强呈贡分局公安信息网络应对安全威胁的“抵抗力”。实现“运维服务更主动、安全管控更智能、网络防护分牢固”的工作目标。为cop15大会安保工作提供重要的网络安全保障。2.通过便民服务中心公安信息网边界接入整改，提升公安信息网的安全防护能力，同时保障便民业务的持续顺利开展。3.通过完善公安信息网络及基础环境的运行维护效率，为分局日常业务工作的开展提供基础网络支撑，同时提出网络安全事件应急处置的能力。

9、 项目绩效目标表

[image: image1.png]&&Eﬁ:ﬁ

= Pk B T (2021 5 -20235)|

L Qﬁ'm/ﬁﬁ

B 5 REARL :z&mﬂﬁamﬂﬁué% P

- AR .
LIERTE, RATEETIN, L R, ETTEELE. FEATG, WAk, FERIRG. o8
. R ERBRS. SRS, MR RE R, | ,
MRFE QNP BT mEmieir T i, o, ARB2EH BIHERHS L ATLE]
R R RE A GRRMAREERELIE, HORRAFE. FoEm
i WO amE | e | FUERERERR
it | e | Sten |wiE | e | ERea meEn R
ittt k4 k4 = =
e = = = =
s | i REMAREET SRR [
R = 211 7 EEIT [FT i | - =
Rt = = = =
wHERE = B s el (FEIEIEET  |smawitatin =
wisgiE = = = =
R B
o EuehEEEEE
. g |[RENAREIAT
- <ol <gm ERIT WE i Romains @
g/ R AWED ey
okt k4 k4 = =
ki |- B s el (R IEIEET  |smansie
A ETE = = = =
HeMEE - - =3 =3
i = = = =
iy RENAREEG |RMEGESREN |
1 ¢ ERET (5 rmainy | Tiees =
Riscaal - - =3 =3
Jake = = = =
- wenmEs et (B DE SRR
s = = = =
RS FRA - - =3 =3
i e = = =
SRREREL.  |mmmisidn N (B DELER |ERRMERRES |,





