
昆明市公安局呈贡分局2021年派出所执法办案区及内部监控系统升级改造项目
1、 项目名称

派出所执法办案区及内部监控系统升级改造
2、 立项依据

根据关于印发《云南省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2020-2022）》的通知(云公发（2020）2号)及关于印发《昆明市公安局进一步加强公安派出所规范化建设指导意见》的通知(昆公人发【2018】32号)进行项目立项。

3、 项目实施单位

单位名称：昆明市公安局呈贡分局
组织机构代码：11530121015129413H（统一社会信用代码）
地址：呈贡区祥和街547号
联系电话：67479820
法人代表：汪峰

经费来源：财政预算拨款
单位概况：昆明市公安局呈贡分局为一级预算单位，主要职能为贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。组织实施全区公安机关开展全局性业务工作和重大警务活动。
4、 项目基本概况

1.延续2020开展的7个派出所办案区智能化升级改造项目。2.呈贡分局派出所内部监控为2012年至2013年建设的模拟视频监控设备，目前已严重老化且损坏情况较为突出，严重影响派出所内部安全防范管理，根据关于印发《云南省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2020-2022）》的通知(云公发（2020）2号)及关于印发《昆明市公安局进一步加强公安派出所规范化建设指导意见》的通知(昆公人发【2018】32号)要求开展工作,需对7个派出所内部视频监控系统进行升级改造。  
5、 项目实施内容

2021年5月30日前完成上一年度延续性工程，并完成上年度转接资金的支付。2021年1月30日前完成项目技术设计方案并通过专家评审，2月10日前完成招标控制价的审定，同时支付审定经费。2020年2月20日前上报财政依法办理采购手续，并开展招投标工作。4月20日前完成项目招投标工作。11月15日前支付完成项目内部审计。

6、 资金安排情况

2021年安排一般公共预算资金230万元。
7、 项目实施计划

2021年5月30日前完成上一年度延续性工程，并完成上年度转接资金的支付。2021年1月30日前完成项目技术设计方案并通过专家评审。2月10日前完成招标控制价的审定。2月20日前上报财政依法办理采购手续，并开展招投标工作。4月20日前完成项目招投标工作。11月15日前支付完成项目内部审计。

8、 项目实施成效

提高派出所正规化建设标准，规范派出所执法办案流程，提升执法办案水平。提高派出所内部安全防范的能力和内部的安全性，保障派出所营区安全可控，为民警提供良好的办公环境，增加安全保障，提升工作效率，保障执法办案民警执法权益，促进规范化执法体系建设，同时保障嫌疑人人身权益。使得派出所营区安全、规范，更好的为辖区人民群众服务。

9、 项目绩效目标表

[image: image1.png]S ARE

EAREHT (20215 -20235F)

ARSI EATE, MSREAIEDERE, BANENTACE. BEREANFZLHENRNTIASNZLN, RERLAEX

TR, HRERPHNIFHNAIE

AAEATE HATERZE . JE, EFMAERAREMRS.

gmzeRiE, BATIEYE, RENENRRENENGE, REMEIEEREE, REHRERE

EEE (20205) BFR

1. SERRE AT SR MRS

R RS ENEANENERRRENE. 2 TARE ARG, MAERERTa RET

R
s _ _ TR R
(0 P s [T
— 1T TR EESE | jEEEl 7 i BRI
v = - - =
[~ EoETmE | -
" - EEEG  |[eEssinieREr [SLORUIT (BEEENELoN
SN
T £ - = =
e S u EEwE  |[REsEimtmmy [QUEEIELT (BRIEMELSN
Rl k4 k4 = =
 pamemmis
Ble (<one <ohe et ERARRSROTHRETE SRR, SRR BEOER.
i
el = - - -
e | pe0 Ve TR (RESRMRSENG [TESEENR  [ARAER.
e - - =3 =3
i = = = =
HomaE. AR\ BB, ARBEE / EhEE EREER BRLET ST amrma
Riscaal - - =3
Jeke = = =
HUEAEILRIR
RuiThRESR|- s, / R S R
RS FRA - - =3 =3
=R - s e =
RHARNEESE HEHER M
HEEERoLL. s E  |eEEER T BRREE aR
EX





