
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

2021年校园文化建设经费项目

一、项目名称

校园文化建设经费

二、立项依据
（一）校园文化建设项目管理办法；

（二）4楼教职工教学文化建预算明细；

（三）3楼走道文化建设预算明细。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

统一社会信用代码：12530121MB14843425

地址：昆明市呈贡区斗南街道殷联社区殷家村30号

联系电话：0871-67474568

法人代表：杨馥芹

经费来源：一般公共预算财政拨款资金

单位概况：昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园是区属公办园，占地面积10097.55平方米，建筑面积8017.7平方米，绿化面积3054.11平方米，厨房面积209.71平方米，现有教职工75人，教学班14个班，在园幼儿416名。幼儿园于2016年12月21日挂牌成立，2017年7月28日将原斗南殷联中心幼儿园正式移交更名为昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园（暂时办学），2019年9月新园竣工，招收4个小班，2020年9月两园合并到环湖园区办学，招生覆盖斗南街道辖区内五个社区的适龄儿童。有效解决了斗南辖区内适龄儿童“入园难”的问题。建园三年来秉承“让每一朵花灿烂绽放”的教育目标，持续改善办学条件、增强教师素质、提高保教质量、提升办园质量，制定了《斗南街道中心幼儿园三年发展规划》，努力做到科学管理，规范办园，因地制宜，实现新的跨越，以主动适应幼儿教育发展的新趋势，致力于为幼儿营造安全、健康、快乐、和谐的成长环境，是一所充满活力、充满希望的幼儿园。

四、项目基本概况

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园是昆明市呈贡区二级预算单位，主要职能是以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，依法办园，依法管理；坚持社会主义办学方向，实施素质教育；培养幼儿创新精神和实践能力；依法维护幼儿的合法权益。

是独立核算的全额财政拨款事业单位。现有14班级，共416名幼儿，教职工75人，其中：在职在编11人，借调3人，招聘制教师36人，临时顶岗人员20人，保安5人。

2021年，毕业三个大班，预计招收5个小班，一楼二楼已经没有教室，三楼即将使用，需要进行3楼楼道文化建设，预算资金35.645万。

按照《中国共产党支部工作条例（试行）》中规定，有正式党员7人以上党支部，应当设立党支部委员会。我园现有正式党员7名，预备党员1名，在下一年将建立支部委员会。经反复分析，将四楼楼顶的大教室装修建设成工会之家、党员活动室等，所需经费35.76万元。

五、项目实施内容

（一）进行3楼楼道文化建设预算资金35.645万元。

（二）四楼楼顶的大教室装修建设成工会之家、党员活动室等，预算资金35.76万元。
六、资金安排情况

校园文化建设经费2021年一般公共财政资金安排71.405万元，其中3楼楼道文化建设安排资金35.645万元、四楼楼顶的大教室装修建设成工会之家、党员活动室等，安排资金35.76万元。
七、项目实施计划
（一）3月份进行3楼楼道文化建设，在6月份支付35.645万元。

（二）3月份进行四楼楼顶的大教室装修建设成工会之家、党员活动室改造，在6月份支付35.76万元。

八、项目实施成效

通过对3楼楼道进行校园文化建设，将四楼楼顶大教室装修建设成工会之家和党员活动室改造，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，落实环境育人功效，使幼儿受到潜移默化的影响。

项目绩效目标表

	项目支出绩效目标申报表

	（2021年度）

	项目名称
	校园文化建设经费

	主管部门及代码
	昆明市呈贡区教育体育局360301
	实施单位
	昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

	项目期
	经常性项目

	项目概况
	通过对3楼楼道进行校园文化建设，将四楼楼顶大教室装修建设成工会之家和党员活动室改造，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。

	项目立项依据
	其他证明文件

	
	总投入
	中央财政
	省级财政
	市级财政
	县（市）区级财政
	其他

	中期资金来源（元）
	214.215
	
	
	
	214.215
	

	年度资金来源（元）
	71.405
	
	
	
	71.405
	

	总  体   目  标
	中期目标
	年度目标

	
	改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。
	改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响

	绩  效  指  标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	反映年度开展教学文化建设的项目数量情况。
	6个
	数量指标
	反映年度开展教学文化建设的项目数量情况。
	2个

	
	
	质量指标
	开展教学文化建设的项目数量占比=计划开展教学文化建设的项目数量*100%。
	100%
	质量指标
	开展教学文化建设的项目数量
	100%

	
	
	成本指标
	所需资金
	214.215万元
	成本指标
	2021年所需资金
	71.405万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	幼儿受到潜移默化的影响
	大幅提升
	经济效益指标
	幼儿受到潜移默化的影响
	大幅提升

	
	
	社会效益指标
	反映教学文化建设受教育人次的情况。
	人次
	社会效益指标
	反映教学文化建设受教育人次的情况。
	人次

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	反映教师、幼儿、家长满意程度。
	85%
	服务对象满意度指标
	反映教师、幼儿、家长满意程度。
	85%

	单位已有的保障项目实施的制度措施
	《斗南街道中心幼儿园“三重一大”制度》《斗南街道中心幼儿园政府采购管理办法》、《斗南街道中心幼儿园2020年政府采购有关事宜的说明》、《政府采购法》、《合同法》、《验收制度》。

	预算绩效说明
	通过对3楼楼道进行校园文化建设，将四楼顶大教室装修建设成工会之家和党员活动室改造，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。

	单位负责人：
	杨馥芹
	填报人：
	刘萍
	填报日期：
	2020年10月18日


