
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

重点领域财政项目
项目名称

幼儿足球场地建设经费

立项依据

幼儿足球场地建设经费：《大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案》。

三、项目实施单位

单位名称：昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

组织机构代码：12530117MB1965744X

地址：昆明市呈贡区大渔街道渔阳路299号

联系电话：0871-65936559

法人代表：李琳玲

经费来源：财政全额拨款

单位概况：幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。 主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

四、项目基本概况

通过足球运动游戏或比赛的方式，促进幼儿的智力发展及身体素质全面发展。在游戏过程中，提高幼儿观察、思考、判断等能力，同时锻炼幼儿的腿部肌肉，提高其腿部骨骼的坚固性，增强各关节的稳固性、灵活性。另外，通过足球运动提高可幼儿情商，在足球游戏或比赛过程中，锻炼幼儿意志力、责任感、沟通能力、抗压能力、团队合作意识、勇于拼搏意识等等。

五、项目实施内容

幼儿足球场地建设经费：通过询价，选择价格合适供应商按照《大渔幼儿园足球场平衡车配置单》，建设幼儿足球场、平衡车赛道及配置相关材料，确保幼儿足球课顺利开课。

六、资金安排情况

铺设足球场地草坪，设置平衡车赛道，购置相关设备和材料，共计75390.00元。

七、项目实施计划
2021年春季学期开学，通过询价选择合适供应商建设幼儿足球场地，时限半月完成，经验收合格后拨付项目资金95%，留5%作为质保金，待1年后再拨付。

八、项目实施成效

幼儿在园内开展幼儿足球训练及平衡车练习比赛，增强了幼儿体质，提高了幼儿灵活性。

项目绩效目标
	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	幼儿足球场地建设数
	=
	1
	个
	定量指标
	总分10分，完成得10分 ，未完成得0分。
	反应幼儿足球场地建设数
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	
	数量指标
	幼儿平衡车行车道建设数
	=
	1
	个
	定量指标
	完成得总分10分，完成得10分 ，未完成得0分。100分
	反应幼儿平衡车行车道建设数
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	
	质量指标
	幼儿足球场地建设验收合格率
	=
	100
	%
	定性指标
	总分20分，验收合格率达100%得20分，验收合格率低于100%得0分。
	反应幼儿足球场地建设质量
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	
	时效指标
	幼儿足球场地建设按时完工率
	=
	100
	%
	定性指标
	总分10分，按期完成建设得10分，每逾期1天扣1分。
	反应幼儿足球场地建设时间
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	
	成本指标
	幼儿足球场地建设经费
	=
	75390
	元
	定量指标
	总分20分，不超过预算金额得20分，每超过预算1%扣4分。
	反应幼儿足球场地建设所需经费
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	效益指标
	社会效益指标
	幼儿体质增强提升度
	=
	10
	%
	定性指标
	总分10分，幼儿体质增强10%以上得10分 ，幼儿体质增强提高值每下降1%扣1分。
	反应幼儿足球场地对幼儿体质增强得作用
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	幼儿、教师对足球场地的满意度
	=
	98
	%
	定性指标
	总分20分，幼儿、教师满意度达98%以上得20分 ，幼儿及教师满意度每下降2%扣5分。
	反应幼儿、教师对足球场地使用的满意度
	大渔幼儿园2021年幼儿足球场地建设活动方案


