
昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年排水设施运行管理经费项目

项目名称

排水设施运行管理经费
立项依据

1.昆明市呈贡区水务局关于环湖东路斗南、乌龙隧道2座泵站急需运营管理经费的请示（呈水请〔2017〕57号）。

2.呈贡区人民政府关于2座泵站急需运行管理经费的批复（呈政复〔2017〕146号）。

3.昆明市呈贡区人民政府关于解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费的批复（呈政复〔2019〕131号）。

4.400公里管网清淤：《2019年—2021年昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》及《建设监理合同》。

5.区水务局2019年度网格案件结算审核。

6.昆明市呈贡区排水管理中心2021年度排水技术审查预算编制说明。

7.云A46228下水道清污车（特种车辆）年度费用明细。
项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J
地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号

联系电话：67475449
法人代表：李智勇

经费来源：财政补助
单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制16人，实有在职在编16人。
项目基本概况

为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。在呈贡辖区范围内，开展400公里市政雨、污水管网年度清淤维护工作；对斗南隧道、乌龙隧道、火车南站、沐春湖隧道和牛屎沟源头5座污水提升泵站监督管理；网格化管理案件12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件的雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏等，对管网堵塞严重的用云A46228下水道清污车进行清掏；配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
项目实施内容

1.400公里管网清淤；

2.五座泵站运行运营管理；

3.下水道清污车年度管理；

4.网格化管理案件12345市长热线件工作；

5.排水技术审查。
资金安排情况

1.400公里管网清淤经费3000000元；

2.五座泵站运行运营管理经费2469260元；

3.下水道清污车年度管理费34780元；

4.网格化管理案件12345市长热线件工作经费850000元；

5.排水技术审查经费95960元。
项目合计金额6450000元。
项目实施计划

排水设施运行管理全年常态化。400公里管网清淤按《2019年—2021年昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》及《建设监理合同》执行；五座泵站运行运营：管理人员经费按季度拨付、设备维保费按半年支付、电费按月支付、其他按实际产生支付；下水道清污车年度管理、网格化管理案件12345市长热线件工作、排水技术审查按实际产生费用支付。
项目实施成效

400公里市政排水管网年度内完成清淤，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，保护滇池；网格化管理案件12345市长热线件的办结，保障了人民群众的出行安全，提升了全市的市容环境；五座泵站运行运营管理泵站24小时值守，起到防洪排涝的作用；下水道清污车对堵塞的排水管网进行疏通；排水技术审查按审批流程办结和批后监管，规范排水秩序，保障城镇排水与污水处理设施完好和正常运行，防治城镇水污染和内涝灾害，改善水环境，保障公民生命、财产和公共安全。

项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2021年-2023年)
	为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障群众出行安全

	
	预算年度(2021年)目标
	为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障群众出行安全

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	泵站数量
	=
	5座
	座
	定量指标
	是否达到指标值
	5座
	批复

	
	
	管网清淤长度
	>=
	400公里
	公里
	定量指标
	是否达到指标值
	400公里
	服务合同

	
	
	下水道清污车
	=
	1辆
	辆
	定量指标
	是否达到指标值
	1辆
	费用明细

	
	
	网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件处理
	>=
	呈贡辖区
	件
	定量指标
	是否达到指标值
	呈贡辖区
	定案表

	
	
	排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管
	>=
	呈贡辖区
	件
	定量指标
	是否达到指标值
	呈贡辖区
	关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	管网按时清淤；网格案件及时处理到位；泵站正常运转；车辆正常使用；排水许可件按时限办理、批后监管。
	=
	完成目标100%
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	完成目标100%
	批复、服务合同

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	管网按时清淤；网格案件及时处理到位；泵站正常运转；车辆正常使用；排水许可件按时限办理、批后监管。
	>=
	管网年度内完成清淤；案件在时效内办结；泵站人员24小时值守，确保泵站24小时正常运转；车辆正常使用；排水许可案件按时限
	%
	定量指标
	是否达到指标值
	管网年度内完成清淤；案件在时效内办结；泵站人员24小时值守，确保泵站24小时正常运转；车辆正常使用；排水许可案件按时限办结，并定期抽查。
	批复、服务合同

	
	成本指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	400公里管网清淤费用
	>=
	400公里市政排水管网疏通清淤维护包括清挖淤泥、淤泥弃置费及井圈、井盖安装等。管网清淤平均每公里7500元，共计3000000元。
	元
	定量指标
	是否达到指标值
	市政排水管网疏通清淤维护包括清挖淤泥、检查井内淤泥装桶 吊运、淤泥装编织袋、淤泥人工装车、编织袋装淤泥、淤泥弃置运输机械费、淤泥弃置费及井圈、井盖安装等。管网清淤平均每公里7500元，共计3000000元。
	服务合同

	
	
	5座泵站运行管理经费
	>=
	各泵站年运营管理经费如下：乌龙、斗南泵站861120元，火车南站、沐春湖716900元，牛屎沟源头污水提升泵站经测算需891240元，共计2469260元。
	元
	定量指标
	是否达到指标值
	为确保泵站正常运转，各泵站年运营管理经费如下：乌龙、斗南泵站861120元，火车南站、沐春湖716900元，牛屎沟源头污水提升泵站经测算需891240元，共计2469260元。
	批复

	
	
	下水道清污车年度管理费
	>=
	为保证车辆正常使用，经测算每年需管理费34780元
	元
	定量指标
	是否达到指标值
	为保证车辆正常使用，经测算每年需管理费34780元，其中：车船税900元、保险（交强险、商业险）3600元、车辆年检费280元、车辆年度维修保养费25000元、车辆燃油费5000元。
	费用明细

	
	
	网格化管理案件12345市长热线件工作经费
	>=
	2020年以来呈贡区水务局网格管理平台受理市、区案件5299件，办理了40件12345市长热线件，经测算案件办理经费850000元。
	元
	定量指标
	是否达到指标值
	2020年以来呈贡区水务局网格管理平台受理市、区案件5299件，办理了40件12345市长热线件，其中市政排水设施类案件3504件，市政排水设施类案件涉及市政雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏，同时对发现的排水管网错接、漏接进行改造整治，2019年度案件处理结算审核金额1774283.31元，按照呈编办通〔2020〕17号文件精神，排水管理职责调整到昆明市呈贡区住房和城乡建设局，经测算案件办理经费850000元。
	定案表

	
	
	排水技术审查费用
	>=
	市级排水许可核发和迁改排水设施审核权限下发至区，经测算证书费、批后监管费等为95960元
	元
	定量指标
	是否达到指标值
	按照昆件函〔2020〕514号文件精神，市级排水许可核发和迁改排水设施审核权限下发至区，经测算证书费、批后监管等费用为95960元。
	关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	社会效益指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	改善城市人居环境
	=
	管网清掏、泵站的正常运转、排水类案件的办理，确保了城市防汛安全，有效改善了人居环境。
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	管网清掏、泵站的正常运转、排水类案件的办理，确保了城市防汛安全，有效改善了人居环境。
	批复、服务合同

	
	生态效益指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	保护城市生态环境
	=
	管网清掏、泵站的24小时正常运转、排水类案件的办理、排水许可证核发和监管、排水设施迁改审核，杜绝污水外溢污染城市环境。
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	管网清掏、泵站的24小时正常运转、排水类案件的办理、排水许可证核发和监管、排水设施迁改审核，杜绝污水外溢污染城市环境。
	批复、服务合同

	
	可持续影响指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	持续改善城市人居环境
	=
	保障市政排水管网畅通，泵站持续运转，排水许可批后监管，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	保障市政排水管网畅通，泵站持续运转，排水许可批后监管，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。
	批复、服务合同

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	周边居民满意度调查
	=
	满意度90%以上
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	满意度90%以上
	满意度调查

	
	
	上级部门及系统年度考核情况
	=
	良好以上
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	良好以上
	满意度调查


