昆明市呈贡区住房和城乡建设局

关于“昆明市呈贡区农村房屋安全隐患排查整治工作—初步判定为危房的农房安

全鉴定第三方服务项目”政

府购买服务计划

按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区推进政府购买服务的实施意见（暂行）>的通知》（呈政办发〔2016〕97号）相关规定，昆明市呈贡区住房和城乡建设局需通过政府购买服务方式，完成昆明市呈贡区农村房屋安全隐患排查整治工作—初步判定为危房的农房安全鉴定。

一、预算资金：15万元。

二、预算资金来源：财政资金。从追加预算资金（商品服务支出）中列支。

三、购买服务目录：根据《昆明市市本级2018年政府购买服务指导性目录》，目录代码：F0101，目录名称：其他适宜由社会力量承担的服务事项。

四、工作内容和目标要求

2021年4月30日前完成呈贡区约300宗初步判定为危房的农房安全鉴定工作，为下步农村房屋安全隐患整治提供技术依据。按实际完成户数支付服务费。

五、承接标准

经合法注册，具有房屋安全鉴定资质，能在服务时限内提供符合相关标准的房屋安全鉴定的单位，自愿接受委托。

六、服务期限

拟从2021年4月3日至6月30日（其中4月30日完成不少于60宗的鉴定）。

七、购买方式

根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区推进政府购买服务的实施意见（暂行）>的通知》（呈政办发〔2016〕97号）等相关文件要求，考虑部门经费预算实际，拟通过部门询价比选方式确定承接主体，按照单位财务内控管理要求办理。

请符合条件、有意向的单位于2021年3月31日16:00前将营业执照、资质、业绩证明、报价表、法人授权委托书、实施方案等资料密封完整后送至昆明市呈贡区住房和城乡建设局城乡建设科。

昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2021年3月26日

(联系人：张康 联系电话：0871-67479442)