附件4-2:

洗手设施新建和提升改造资金项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

呈贡区目前共有学校、幼儿园80所，在校学生人数约为64905人，原有洗手设施6141座，水龙头15362个。

根据省、市、区洗手设施建设标准及配置合理性进行初步排查，呈贡区辖区内共有57所学校、幼儿园还需要新建洗手设施共计222座，改造洗手设施3座；新建水龙头829个，改造水龙头27个。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

在区政府及区住建局的关心支持下，2020年11月区级洗手设施全配套专项资金199.5万元全部到位。

2.指标完成情况

2020年11月区级洗手设施全配套专项资金199.5万元全部到位，2020年12月已全部支出，下拨至有洗手设施建设需求的73所学校、幼儿园。截止2020年12月21日，呈贡区辖区内申报新建洗手设施的57所学校、幼儿园均已超额完成洗手设施建设任务，新建洗手设施229座，改造洗手设施3座；新建水龙头863个，改造水龙头28个。

 二、项目资金使用及管理情况

根据《昆明市呈贡区人民政府关于呈贡区“洗手设施全配套”专项行动建设资金的批复》（呈政复[2020]222号）《昆明市呈贡区教育体育局2020年第25次办公会会议纪要》，下达呈贡区教育体育局的“洗手设施全配套”区级专项资金199.5万元，已下拨至有洗手设施建设需求的73所学校、幼儿园，其中：幼儿园34所，下达资金44.76万元；小学24所，下达专项资金86.79万元；中学15所，下达资金67.95万元。

依据《昆明市呈贡区教育局财务管理规定》《昆明市呈贡区教育体育局关于下达呈贡区教育系统2020年爱国卫生专项洗手设施建设资金的通知》文件要求，各学校、幼儿园要加强资金管理，做到专款专用，强化资金使用的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

为完成好洗手设施建设任务，我局积极组建领导小组由主要领导、分管领导带队下校进行实地检查。对洗手设施建设未达到标准的学校及时提出反馈意见，并督促限时整改。

（二）项目管理情况分析

积极配合市、区住建等相关部门对学校洗手设施的建设情况进行督促检查，发现问题及时反馈、限时整改。并要求学校将建设前、建设中、建成后的照片上传“爱国卫生运动报表上报平台”。

（三）项目完成情况

截止2020年12月21日，呈贡区辖区内申报新建洗手设施的57所学校、幼儿园均已超额完成洗手设施建设任务，新建洗手设施229座，改造洗手设施3座；新建水龙头863个，改造水龙头28个。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

项目成本控制在预算范围内

1. 项目成本（预算）节约情况

要求各学校、幼儿园严格控制成本专款专用，不做重复建设，把好质量关，注重实用性，不铺张浪费，节约成本。

1. 项目的效率性分析

项目实施进度符合绩效目标要求，项目质量均符合国家及地方验收标准。

（三）项目的有效性、可持续性分析

为深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，根据《关于印发昆明市推进爱国卫生“洗手设施全配套”专项行动实施方案的通知》（昆爱卫专项办〔2020〕5号）及《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市呈贡区推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（呈政发〔2020〕35号）要求，区级安排了专项资金199.5万元用于完善我区教育体育系统洗手设施建设，我局按照节约高效、合理布局原则，重点对学校的洗手设施建设情况进行了排查，并要求学校开展自检自查，未达到标准的学校需尽快整改，对本单位的洗手设施进行建设、改造、升级，实现洗手设施全配套，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便，让勤洗手、讲卫生成为健康校园一道亮丽的风景线。为师生的身体健康提供了保障。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步我局将继续跟进，督促学校把好洗手设施建设的质量，认真规划，充分考虑便于学校师生洗手的位置建设洗手设施，合理利用学校空间。

1. 主要经验做法、改进措施和有关建议等

 无