附件4-2:

义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

呈贡区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目涉及呈贡区第一中学学生宿舍楼，涉及建筑面积为8540㎡，与云大附中呈贡校区二期建设项目同步规划、实施。

云大附中呈贡校区二期建设项目经区政府批准由昆明春都城市建设投资有限公司实施代建，属于省级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，建筑面积为33593.41㎡，项目总投资38980.89万元。项目取得了立项批复、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、项目初步设计的批复、《国有土地使用证》、施工图审查合格证、《施工许可证》。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定情况。

2020年，共收到义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金共计1180万元，市级专项资金共计355.6万元，区级配套建设资金共计3307万元，下达的建设目标任务数为8540㎡。

2.指标完成情况。

截至至2020年12月底，4942.6万元全部拨付至项目代建单位（即：昆明春都城市建设投资有限公司），用于支付学校项目建设进度款。

二、项目资金使用及管理情况

截至至2020年12月底，项目到位资金共计4942.6万元（省级1180万元，市级355.6万元，区级3307万元，市级发改专项前期费100万），所有款全部拨付至项目代建单位（即：昆明春都城市建设投资有限公司），全部款项均用于学校项目建设。

项目执行过程中，严格按照2018年修订的《昆明市呈贡区教育局财务管理规定》对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括经费预算和计划的审核审批，预算执行情况和程序的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

对于基础设施建设项目能够严格执行勘察、设计、项目法人责任制，招投标制、合同制、工程监理制、工程质量监督制等基本建设程序，本着科学合理、符合中小学发展的理念进行设计，在施工过程中，严防工程质量问题及安全事故发生，严格按建筑规范要求进行规划建设及施工，确保工程按质按量实施，并聘请了造价单位对项目施工过程进行了跟踪审计，项目结束后由区审计局安排中介机构对竣工决算进行最终审计，确保投资的真实合理。

（二）项目管理情况分析。

项目经区政府批准同意委托昆明春都城市建设投资有限公司代建，负责项目前期阶段、施工阶段、竣工阶段所有工程相关事项，直至工程竣工验收交付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

与云大附中呈贡校区二期建设项目同步规划、实施，有效节约了可研、初步设计等的编制及专家评审费用。

（二）项目的效率性分析。

项目土石方工程及场地平整工作完成，地基与基础工程施工完成，进入主体结构工程施工，完成建筑面积约6000㎡，项目实施进度符合绩效目标要求。项目质量均符合国家及地方验收标准。

（三）项目的有效性分析。

就项目绩效总目标而言，支出进度符合预期目标要求。项目的实施促进了呈贡基础教育的发展，改善了在校师生学习生活环境，周边道路拥堵现象得到了进一步缓解。

（四）项目可持续性分析

项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我局将继续加强项目资金使用与管理，认真谋划好项目，确保一期项目按期投入使用的同时稳步推进二期项目建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无