附件4-2:

环卫停车场运行费用项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

- 根据上级部门要求进一步提升环卫停车场的安全生产管理，推进环卫工作正常运行。昆明市呈贡区市政管理综合服务中心环卫停车场现共有2名管理人员对停车场进行24小时管理，2300元/人/月；市政中心对环卫停车场进行修缮维护工作；市政中心对环卫停车场的监控设备进行维修工作；新建环卫作业车自来水取水点；对环卫取水点进行路面混凝土进行修复工作。

二、项目资金使用及管理情况

- 2020年环卫停车场运行费用支出项目财政拨款520000元，实际财政预算资金到位资金到位520000元，资金到位率100%。2020年环卫停车场运行费用共计支出507085.93元，财政资金使用率达97.52% 。

- 项目资金由区财政预算专项拨付，专款专用，在资金使用过程中，市政中心进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

三、项目组织实施情况

发放环卫机械停车场2020年1月—12月环卫停车场保安服务费55200.00元；市政中心完成对环卫停车场修缮维护工作；完成对环卫停车场的监控设备维修工作；环卫作业车自来水取水点管网铺设工作；环卫作业车取水点混凝土修复工作。组织环卫停车场管理人员学习安全管理知识、学习安全隐患知识等相关培训，要求24小时对环卫停车场看守，制定《环卫停车场管理人员绩效管理考核办法》，对环卫停车场进行管理。

四、项目绩效情况

- 呈贡区环卫停车场24小时有管理人员值守，对环卫停车场进行管理，提升环卫停车场的安全及对进出入车辆、人员的排查。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2021年3月11日